宜兴城事驿站--城市环卫工作站设计项目

招

标

文

件

项目编号:YXGYJT202209009

采购人：宜兴市公用保洁服务有限公司

项目名称：宜兴城事驿站--城市环卫工作站设计项目

采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司

二0二二年九月

目     录

第一章 投标邀请函	- 2 -

第二章 供应商须知	- 4 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 14 -

第四章 合同书（格式文本）	- 16 -

第五章 合同条款（格式文本）	- 17 -

第六章 附件（投标文件格式）	- 20 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴市公用保洁服务有限公司对宜兴城事驿站--城市环卫工作站设计项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 |  | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人：宜兴市公用保洁服务有限公司 采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 项目名称：宜兴城事驿站--城市环卫工作站设计项目 项目编号:YXGYJT202209009 采购方式：公开招标 评标方法：综合评分法 本项目最高限价： ①设计费最高限价：以工程建安造价为计算基数，设计费基准价为24.5万元，最高限价24.5万元 ，最高限价费率为4%，以费率投标。 注：投标单位报价不得高于单项及总的最高限价。 ②咨询费：项目申请报告与概算咨询费1万，为固定价格，未来不作调整。 工程建安造价暂按600万元计算，结算时，基准价按工程招标清单预算价为计算基数，按设计费取费方法作相应的调整，并乘以投标费率，投标费率不作调整。 |  |  |
| 2 |  | 资格审查 | 2.1供应商参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次招标服务的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑥拟派设计项目负责人的要求：具有一级注册建筑师执业资格； ⑦投标人须具备工程设计综合资质或建筑行业乙级及以上设计资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质。 |  |
|  |  |  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |
|  |  |  | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证伍仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000131458. |
| 3 |  | 集中考察或答疑：无 |  |  |
| 4 |  | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：4份 |  |  |
| 5 |  | 投标截止时间及开标时间：2022年 9月 28日14:30 定标时间：评标结束后 地点：宜兴市公用环保集团有限公司2楼210开标室（宜兴市环科园绿园路528号科技孵化园内）。 |  |  |
| 6 | 采购人：宜兴市公用保洁服务有限公司 联系人：刘先生 联系电话：0510-80718867 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园 邮政编码：214200 |  |  | 采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 联系人：陈女士 联系电话：0510-68660881 联系地址：宜兴市环科园兴业路298号B座 邮政编码：214206 |
|  | 质疑受理人及联系电话： 刘先生，0510-80718867 |  |  | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园 |

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、定义

1.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若自然人投标即指自然人本人。

1.3 “供应商签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “供应商名称（盖章）”及“供应商公章”是指供应商的公章或者合同使用章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3本次招标，投标供应商需缴纳300元招标文件费。

2.4评审费收费标准:参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用（请各投标单位把此费用考虑在内）。

3、保密要求

采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者江苏宏翔工程造价咨询有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1供应商提出问题的截止时间2022年9月26日16 时00分。采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足三日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如供应商未及时关注，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）。

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 供应商法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件；供应商为自然人的提供自然人身份证复印件；（投标时须提供营业执照或公证件复印件并加盖公章）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件；（银行转账记录）

- 拟派设计项目负责人的要求：具有一级注册建筑师执业资格；（投标时须提供资格证书复印件并加盖公章）

- 投标人须具备工程设计综合资质或建筑行业乙级及以上设计资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质；（投标时须提供资质证书或公证件复印件并加盖公章）

- 无不良信用记录。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 供应商企业概况

- 项目人员配置清单

- 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评审方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（9）项供应商必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，供应商应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。

8、投标报价

8.1 所有采购活动均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

8.2 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认定为无效报价。

9、投标文件的制作及密封

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 投标文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖供应商公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.4 如供应商对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商同意招标文件的要求。

9.5如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或被授权代表人在每一修改处签字并加盖供应商公章。

9.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.7 供应商应该将投标文件密封，同时注明供应商名称。

10、投标文件的真实性

10.1 供应商（含成交供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

11、投标文件的递交

供应商应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购代理机构现场工作人员。

12、有下列情形之一的投标文件将拒收

12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

13、投标文件的有效期

投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

提交投标文件截止时间后，采购人和采购代理机构对所有供应商的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的修改和撤回

15.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏宏翔工程造价咨询有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受供应商主动对其投标文件做任何补充、修改。

16、无效投标的确认

16.1 供应商有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的或未按要求换取往来款单据的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1供应商参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 与其他供应商恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同供应商的投标文件相互混装；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、成交后分包

17、联合体投标、成交后分包

17.1联合体

本项目不接受联合体投标。

17.2 成交后分包

本项目不接受成交后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司2楼210开标室召开开标大会，邀请所有供应商代表参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时由供应商自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布供应商名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、评标

19.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

19.2评标委员会按招标文件要求依法对供应商的资格性和符合性进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第四章项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

19.3 资格审查包括：

（1）按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对供应商的资格进行审查。

（2）信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

②不良信用记录指：按照相关要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据。

19.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

19.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

19.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

19.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

20、定标

20.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

20.2 采购人和采购代理机构向成交供应商发出中标通知书。

21、投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报监管部门批准后可以采用其他采购方式采购。

22、废标的确认

22.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

23、投标保证金

23.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

23.2 供应商交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该供应商交纳的投标保证金无效，责任由供应商自负。

23.3招标活动结束后，成交供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，不计利息。退还投标保证金的手续，供应商应及时联系宜兴市公用产业集团有限公司办理无息退还手续。因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

23.4供应商有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

七、签订合同

24、签订合同

24.1 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，中标价格将不会得到调整。

24.2 成交供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

24.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和成交供应商的投标文件为依据。

24.4 签订合同前，中标单位须支付中标总合同的10%履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 |  | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |

24.5履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。

24.6 成交供应商（含成交候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，视情况确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交供应商（含成交候选人），采购人将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商（含成交候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、投标行为：

25、投标行为：

- 供应商的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 提供的服务等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 招标文件中要求供应商出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

26、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收，出具采购项目验收单。由采购人对成交供应商进行履约管理，并及时向成交供应商支付采购资金。

十、质疑处理：

27、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；供应商也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

28、质疑

28.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，由法定代表人或委托代理人将质疑文件原件送达采购人或采购代理人。

（1）供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在法律规定时间内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人负责作出具体的答复意见。

（2）供应商认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内以书面形式向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

28.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

28.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

28.4 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，采购人将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位自主采购活动。

29、投诉

# 29.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的采购监督管理及投诉处理主体提出投诉。

# 第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 60分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 40分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 技术方案 | 40 | 因驿站点数量众多，地点分散，且面积不一，所以本次招标设计方案只需提交一个典型方案为评审案例，中标后再根据具体环境与甲方要求进行深化设计。 评审标准：以设计任务书中多功能型的驿站为评审案例 1.总图充分结合地形，合理利用现场条件，交通顺畅。 优秀 6-5分，良好4.9-3分，一般2.9-1分 2.总体建筑脉络的把控到位，结合手法合理。 优秀 6-5分，良好4.9-3分，一般2.9-1分 3.建筑单体功能明确合理，根据现场条件能变通。 优秀 7-6分，良好5.9-3分，一般2.9-1分 4.建筑单体造型具有协调.创新.多元特性。 优秀 8-7分，良好6.9-4分，一般3.9-1分 5.工程根据现场条件能合理经济设计。 优秀 7-6分，良好5.9-3分，一般2.9-1分 6.坚持绿色发展理念，合理利用可再生能源。 优秀 6-5分，良好4.9-3分，一般2.9-1分 |  |
| 客观评审因素 | 1 | 技术力量配备 | 20 | 1、拟派项目负责人（4分） ①拟派项目负责人为取得高级工程师满5年及以下（包含5年）职称的，得0.5分，5年以上（不包含5年）及满10年以下（包含10年）职称的，得1分，10年以上（不包含10年）职称的，得2分。（提供职称证书） ②拟派项目负责人取得一级注册建筑师资格满5年及以下（包含5年）得1分，5年及以上（不包含5年）的得2分。【以注册证书批准日期为准】； 2、人员配置评分（项目负责人除外）（16分）： ①其他主要设计人员须配备齐全(包括建、结、水、电、暖专业)，得1分（提供职称证书，同时须提供投标截止日期前6个月内本单位为其办理的任意一个月社保缴费清单，否则不得分）； ②设计团队中各专业（建、结、水、电、暖专业）负责人同时具有国家注册资格及高级工程师职称的，每一专业得3分，如同时具有国家注册资格及中级工程师职称的，每一专业得2分，满分15分。（提供职称证书和注册证书，同时须提供投标截止日期前6个月内本单位为其办理的任意一个月社保缴费清单，否则不得分。） 注：①如职称证书未体现专业的须同时提供职称评审表或毕业证书。 ②以上相关证书、社保缴费清单等证明材料须提供复印件并加盖公章，不提供不得分。 |  |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 40 | 所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）评标基准价=A。评标价等于评标基准价的得满分40分；偏离评标基准价的相应扣减得分：投标人的评标价偏离该评标基准价1%扣0.1分，直至全部扣完，用插入法计算，精确到小数点后两位，四舍五入。 注：（1）评标委员会在评标报告上签字后，上述方法的评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情况而改变, 但评标过程中的计算错误可作调整。 （2）有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件；评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。不参与评标基准价计算的有效投标人均不影响其推荐为中标候选人。 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

- 2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件,否则不予加分。

- 第四章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴城事驿站--城市环卫工作站设计项目采购。具体要求如下，供应商须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

1、项目概况

1.1项目位于江苏省宜兴市宜城，为多种形式规模的垃圾桶收集（清洗）点，主要分三种：a.多功能型，面积约50-60平方米，设置垃圾桶收集清洗，工人休息间工具间，快保车充电等功能。b.常规型，面积约15-30平方米，设置垃圾桶收集清洗，工人休息间工具间功能。c.敞开型，面积10-15平方米，设置垃圾桶收集功能。以上三种可根据场地条件适当调整补充功能（如垃圾分类）及适当突破面积。

1.2本项目建设内容包括局部景观修复或改造.交通连接等，及必要的附属设施。

2、项目设计的依据

2.1《宜兴市城市总体规划》。

2.2《江苏省城市规划管理技术规定（2011年版）》。

2.3《建筑工程设计文件编制深度规定(2016版)》以及国家颁布的相关设计法规、规范等。

2.4国家及地方相关法律法规。

3、设计的条件和要求

3.1设计条件

3.1.1用地性质：环卫用地。

3.1.2建筑高度控制：单层为主，不排除多层，不超过10米。

3.1.3场地标高：与周围道路相结合。

3.2设计要求

3.2.1总体要求

1）指导思想

深入研究现场脉络，单体设计绿色.创新.多元.和谐。

2）设计原则

整体协调，创新多元，合理经济。

以企为本，绿色发展。

4、建筑设计方案的成果要求

4.1文本要求

规格：A3格式

数量：5份

4.2规划设计方案成果要求：

1）总平面定位图、总体设计效果图、建筑单体效果图、竖向设计图、建筑单体平立剖图纸等

2）其他反映设计意图的及设计者认为必要的图纸

3）投资估算

4.3全部设计成果应制做成电子文件（包括dwg、jpg、word格式），提交计算机文件光盘。

4.4其他要求

4.4.1中标单位规划设计方案应符合宜兴市总体规划。

4.4.2中标单位完成方案修改后，提供5套设计方案文本及图纸。

4.4.3中标单位需提供配合当地政府相关工作的技术咨询服务。

5、知识产权

5.1招标人对未中标的投标人不进行补偿：

5.2中标单位设计方案的知识产权归招标人所有，招标人不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，招标人承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

6、附件

6.1垃圾桶集中收集（清洗）点统计表。

6.2垃圾桶集中收集（清洗）点位置示意图。

二、有关说明

1、本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。

2、服务期限：一年。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、验收标准：①采购人根据国家有关规定、采购文件、投标文件以及合同约定的内容组织验收。②项目申请报告及概算须符合甲方报送要求，确保送审通过。

5、付款步骤：（1）每一处站点单项设计完成后，按投标邀请函中的计费方法计算设计收费，设计图纸交付甲方后，支付80%设计费，剩余20%待竣工验收合格后一次性付清。

（2）如遇已正式出图且甲方已认可，但因故未能实施建设的站点，设计费以本项目中类似面积站点的设计费用6折计算，确认不能实施后一次性付清。

（3） 项目申请报告与概算交付甲方完成报批通过后，一次性付清咨询费。

- 第五章 合同书（格式文本）

建设工程设计合同

工程名称：

工程地点:

合同编号：

项目代号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发包人：

设计人：

签订日期：

中华人民共和国建设部国家工商行政管理局

监制

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                 项目的工程设计，工程地点为 宜兴市 ，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条　本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条　设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：合格，符合国家及行业现行设计规范要求

第三条　合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

- 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

项目名称：

项目规模：

合同内容：（1）项目申请报告（2）初步设计及概算（3）施工图设计

第五条　发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间:

第六条　设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间:

第七条　费用

7.1双方商定，本合同的设计费暂估价为       ，工程设计费率为    。项目申请报告编制费最终结算基数为核准批复金额；工程设计过程结算依据为项目申请报告内批复的建安费，最终结算基数依据为项目竣工验收工程审定价。

第八条　支付方式

8.1 支付方式：

结算方式： 结算时，基准价按工程招标清单预算价为计算基数，各类系数不作调整，系数为1，并乘以投标费率，投标费率不作调整。

设计费=工程招标清单预算价*投标费率

付款步骤：（1）每一处站点单项设计完成后，按投标邀请函中的计费方法计算设计收费，设计图纸交付甲方后，支付80%设计费，剩余20%待竣工验收合格后一次性付清。

（2）如遇已正式出图且甲方已认可，但因故未能实施建设的站点，设计费以本项目中类似面积站点的设计费用6折计算，确认不能实施后一次性付清。

（3） 项目申请报告与概算交付甲方完成报批通过后，一次性付清咨询费。

8.2双方委托银行代付代收有关费用。

8.3设计人开具增值税专用发票 。

第九条　双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限按国家有关规定执行。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计粗糙造成金额10%以上变更的同比例扣减设计费，较大的由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，因此造成的经济损失全额赔偿。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二，设计人员非招标单位同意随意变更人员，负责人处罚5万元，其它人员扣2万元。

9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条　保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条　仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由             仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条　合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式   份，发包人  份，设计人   份。

12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

发包人名称： 	                  设计人名称：

（盖章）	                     （盖章）

法定代表人：  	                  法定代表人：

委托代理人：	                  委托代理人：

公司地址： 	                      公司地址：

开户银行： 	                      开户银行：

银行帐号： 	                      银行帐号：

税号 	                          税号

电　　话： 	                      电　　话：

传　　真：  	                  传　　真：

邮政编码：                        邮政编码：

签订日期： 年  月  日             签订日期： 年  月  日

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202209009

项目名称：      宜兴城事驿站--城市环卫工作站设计项目

供应商名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用保洁服务有限公司、江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

我方收到你们YXGYJT202209009招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

13. 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

14. 若我方中标，请将中标通知书邮寄到以下地址：

| 中标通知书邮寄地址 |  |
| --- | --- |
| 邮政编码 |  |
| 收件人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 | 供应商成交后，中标通知书将在法律规定的时间内，通过EMS的形式寄出到付，请供应商详细填写收件地址，若未填写，则寄到供应商法定地址。因供应商收件信息填写错误，造成的邮件丢失、延误或退回，江苏宏翔工程造价咨询有限公司概不负责。 |

供应商签名：

供应商公章：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202209009

供应商名称（盖章）：                                         单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 费率报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宜兴城事驿站--城市环卫工作站设计项目 | 一项 |  |

供应商签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物或服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部货物或服务进行投标，只投其中部分货物或服务者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

（三）资格证明文件

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202209009

日期：

供应商应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 供应商法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

- 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件；供应商为自然人的提供自然人身份证复印件； （投标时须提供营业执照或公证件复印件并加盖公章）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件；（银行转账记录）

- 拟派设计项目负责人的要求：具有一级注册建筑师执业资格（投标时须提供资格证书复印件并加盖公章）

- 投标人须具备工程设计综合资质或建筑行业乙级及以上设计资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质。（投标时须提供资质证书或公证件复印件并加盖公章）

- 无不良信用记录。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

供应商签名：

供应商公章：

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202209009

日期：

宜兴市公用保洁服务有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202209009）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202209009）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

供应商签名：

供应商公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202209009

日期：

宜兴市公用保洁服务有限公司、江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：

单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

（四）技术条款及相关要求偏离表（格式）：

技术条款及相关要求偏离表

供应商名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202209009

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

供应商签名：                                    日期：

（五）招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（六）供应商企业概况（格式）

供应商企业概况

供应商名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202209009

| 公司名称 |  | 营业执照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地址 |  |
| 企业资质 |  | 成立时间 |  |
| 公司主要业务综述 |  |  |  |

供应商签名：                                    日期：

（七）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

供应商名称（盖章）：                       项目编号：YXGYJT202209009

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供报价前三个月（不含报价当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3. 上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供应商签名：                                    日期：

（八）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

（九）技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评审方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

技术商务部分评分导读表

供应商名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202209009

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 响应文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：供应商应对照招标文件“第三章 评审方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

供应商签名：                                    日期：

（十）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（十一）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）