宜 兴 市 国 企 采 购

招

标

文

件

（更正版）

项目编号:YXGYJT202307002

采购人：宜兴市公用投资管理有限公司

项目名称：滆湖水源地取水工程地勘采购项目

采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司

二0二三年八月

目     录

第一章 投标邀请函	- 3 -

第二章 供应商须知	- 5 -

第三章 评标方法和标准	- 15 -

第四章 项目技术要求和有关说明	- 17 -

第五章 合同书（格式文本）	- 18 -

第六章 附件（投标文件格式）	- 22 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴市公用投资管理有限公司对滆湖水源地取水工程地勘采购项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 |  | 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人：宜兴市公用投资管理有限公司 采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 项目名称：滆湖水源地取水工程地勘采购项目 项目编号:YXGYJT202307002 采购方式：集团内网公开招标（代理） 评标方法：综合评分法 本项目预算为：29.8万元 最高限价：最高投标比率为30%，总价29.8万元，超过总价按总价结算。 |  |  |
| 2 |  | 资格审查 | 2.1供应商参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次招标服务的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 ⑥供应商须具备工程勘察专业（岩土工程）甲级或工程勘察综合类甲级资质。 ⑦供应商拟派项目负责人须具备岩土类注册土木工程师。 |  |
|  |  |  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |
|  |  |  | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金5000元人民币。 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000185183. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 3 |  | 集中考察或答疑：无 |  |  |
| 4 |  | 资格审查原件：1份 投标文件份数：2份(一正二副，需胶装装订成册后密封) |  |  |
| 5 |  | 投标截止时间及开标时间：2023年9月12日14:30 定标时间：评标结束后（北京时间为准） 地点：宜兴市公用环保集团有限公司2楼开标室 |  |  |
| 6 | 采购人：宜兴市公用投资管理有限公司 联系人： 张先生 联系电话：0510-80702123 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园（无锡市） 邮政编码：214200 |  |  | 采购代理机构：江苏宏翔工程造价咨询有限公司 联系人：陈女士 联系电话：0510-68660881 联系地址：宜兴市环科园兴业路298号B座 邮政编码：214206 |
|  | 质疑受理人及联系电话： 张先生，0510-80702123 |  |  | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号科技孵化园 |

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、定义

1.1 “供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若自然人投标即指自然人本人。

1.3 “供应商签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “供应商名称（盖章）”及“供应商公章”是指供应商的公章或者合同使用章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3 本次招标，投标供应商需缴纳300元招标文件费。

2.4评审费收费标准:参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用（请各投标单位把此费用考虑在内）。开具中标通知书时成交供应商应向采购代理机构一次性付清。

3、保密要求

采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者江苏宏翔工程造价咨询有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1供应商提出问题的截止时间2023年9月6日16 时00分。采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足三日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如供应商未及时关注，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标明细报价表（格式见附件）。

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 供应商法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）； （投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

- 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件；供应商为自然人的提供自然人身份证复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

- 投标保证金交纳证明复印件；（银行转账记录）

- 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

- 供应商须具备工程勘察专业（岩土工程）甲级或工程勘察综合类甲级资质证书复印件。

- 供应商拟派项目负责人须具备岩土类注册土木工程师证书复印件。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 供应商企业概况

- 项目人员配置清单

- 服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评审方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（9）项供应商必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，供应商应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。

8、投标报价

8.1 所有采购活动均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

8.2 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认定为无效报价。

9、投标文件的制作及密封

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 投标文件由供应商按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖供应商公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.4 如供应商对招标文件的相关内容不得有负偏离，否则投标文件无效。

9.5如对投标文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或被授权代表人在每一修改处签字并加盖供应商公章。

9.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

9.7 供应商应该将投标文件密封，同时注明供应商名称。

10、投标文件的真实性

10.1 供应商（含成交供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

11、投标文件的递交

供应商应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购代理机构现场工作人员。

12、有下列情形之一的投标文件将拒收

12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

13、投标文件的有效期

投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

提交投标文件截止时间后，采购人和采购代理机构对所有供应商的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的修改和撤回

15.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏宏翔工程造价咨询有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2在投标截止时间之后，采购人、采购代理机构、评标委员会不接受供应商主动对其投标文件做任何补充、修改。

16、无效投标的确认

16.1 供应商有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的或未按要求换取往来款单据的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1供应商参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 与其他供应商恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同供应商的投标文件相互混装；

- 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、成交后分包

17、联合体投标、成交后分包

17.1联合体

本项目不接受联合体投标。

17.2 成交后分包

本项目不接受成交后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团召开开标大会，邀请所有供应商代表参加。供应商不足3家的，不得开标。

18.2开标时由供应商自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布供应商名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、评标

19.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

19.2评标委员会按招标文件要求依法对供应商的资格性和符合性进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第四章项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

19.3 资格审查包括：

（1）按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对供应商的资格进行审查。

（2）信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

②不良信用记录指：按照相关要求，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信执行人、税收违法黑名单或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据。

19.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

19.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

19.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

19.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

20、定标

20.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

20.2 采购人和采购代理机构向成交供应商发出中标通知书。

21、投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报监管部门批准后可以采用其他采购方式采购。

22、废标的确认

22.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有供应商：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

23、投标保证金

23.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

23.2 供应商交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该供应商交纳的投标保证金无效，责任由供应商自负。

23.3招标活动结束后，成交供应商的投标保证金在合同签订后的十五个工作日内无息退还；中标通知书发出后15个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，不计利息。退还投标保证金的手续，供应商应及时联系宜兴市公用环保集团有限公司办理无息退还手续。因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

23.4供应商有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

七、签订合同

24、签订合同

24.1 供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，中标价格将不会得到调整。

24.2 成交供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

24.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和成交供应商的投标文件为依据。

24.4 签订合同前，中标单位须支付中标总合同的10%履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用投资管理有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 中信银行宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 7352610182600000366 |  |  |

24.5履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。

24.6 成交供应商（含成交候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，视情况确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交供应商（含成交候选人），采购人将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商（含成交候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.7采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、投标行为：

25、投标行为：

- 供应商的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 提供的服务等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 招标文件中要求供应商出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

26、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收，出具采购项目验收单。由采购人对成交供应商进行履约管理，并及时向成交供应商支付采购资金。

十、质疑处理：

27、询问

供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；供应商也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

28、质疑

28.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，由法定代表人或委托代理人将质疑文件原件送达采购人或采购代理人。

（1）供应商认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在法律规定时间内，以书面形式向采购人提出质疑，由采购人负责作出具体的答复意见。

（2）供应商认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内以书面形式向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

28.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

28.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

28.4 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，采购人将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位自主采购活动。

29、投诉

29.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的上级单位提出投诉。

第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 70分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 30分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 勘察方案 | 4分 | 1、对项目的认识和基本思路： 对本项目认识充分，基本情况和需求了解全面，总体思路清晰，理念先进，得3~4分； 对本项目有一定认识，基本情况和需求基本了解，思路较清晰，理念较好，得2~3分； 对本项目认识不够充分，基本情况和需求掌握不够全面，思路、理念针对性一般的，得1~2分； 注：未提供不得分。 |
|  |  |  | 4分 | 2、勘察布孔、钻孔及试验方案： 勘察布孔、钻孔及试验方案符合国家规范和本项目特点、措施及制度具体详细、有内控质量指标要求的得3~4分； 勘察布孔、钻孔及试验方案符合国家规范和本项目特点、措施及制度较详细，有内控质量指标要求的得2~3分； 勘察布孔、钻孔及试验方案符合国家规范、措施及制度不详细、无内控质量指标要求的得1~2分； 注：未提供不得分。 |
|  | 2 | 勘察的重点和难点分析 | 4分 | 1、重难点分析： 对本项目的重难点分析全面、应对措施可实施性强、建议合理、价值高的得3~4分； 对本项目的重难点分析较全面、应对措施较可实施性较强、建议合理、价值较高的得2~3分； 对本项目的重难点分析不全面、应对措施可实施性较弱、建议不太合理、价值较低的得1~2分； 注：未提供不得分。 |
|  |  |  | 4分 | 2、项目进度安排 项目进度安排满足采购要求、措施详细得当、可实施性强的得3~4分； 项目进度安排基本符合采购要求、措施可行、具备可实施性的得2~3分； 项目进度安排不太满足采购要求、措施不详细、可实施较弱的得1~2分； 注：未提供不得分。 |
|  | 3 | 质量与安全保障措施 | 4分 | 1、勘察质量保证措施： 质量保障措施详细得当、可实施性强的得3~4分； 基本满足采购要求、措施较详细、可实施性较强的得2~3分； 不太满足采购要求、措施不详细、可实施较弱的得1~2分； 注：未提供不得分。 |
|  |  |  | 4分 | 2、安全保证措施： 安全保证措施及承诺科学合理、详细完整、可行性高的得3~4分； 保证措施及承诺科学合理、较完整、可行性较高的得2~3分； 保证措施及承诺不合理、不完整、可行性较低的得1~2分； 注：未提供不得分。 |
|  | 4 | 设备、仪器配备 | 3分 | 设备、仪器配备：根据供应商自有的设备配备情况进行综合评定，较好的得2~3分，一般的得1~2分，较差的得0~1分。 注：提供相应发票复印件，否则不得分。 |
|  | 5 | 服务承诺及后续服务安排 | 3分 | 投标人对提供的日常技术服务支持承诺、服务响应承诺时间、后续服务承诺及服务条款内容具体、合理、全面，方案满足采购需求、完整合理、实施性强的得2~3分； 方案基本满足采购需求、基本完整、具有实施性的得1~2分； 方案针对性不强、不全面及不具备实施性的得0~1分。 注：未提供不得分。 |
| 1、技术负责人 | 1 | 投标人综合实力 | 13分 | 1、具有“全国工程勘察与岩土行业诚信单位”证书的得4分，具有“江苏省工程勘察设计行业诚信单位”证书的得2分；最高得4分。 2、具有省级及以上应急管理厅颁发的《安全生产许可证》的得3分。 3、具有《高新技术企业证书》的得3分。 4、投标人具有Ⅰ类土工实验室的得3分，具有Ⅱ类土工试验室的得2分，最高得3分。 注：开标时须提供以上相关证书复印件，不提供不得分。 |
|  | 2 | 投标人业绩 | 4分 | 投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过单个合同金额50万元人民币以上的市政工程岩土工程勘察业绩的有一个得2分，最多得4分 注：开标时须提供中标通知书及勘察合同复印件。 |
|  | 3 | 项目负责人配备 | 4分 | 项目负责人具有岩土工程相关专业正高级工程师的得4分；具有岩土工程相关专业高级工程师（副高）的得2分；具有岩土工程相关专业工程师职称的得1分，本项最高得4分。（不得重复得分） 注：开标时须提供以上证书的复印件。 |
|  | 4 | 项目管理机构 | 4分 | 1、技术负责人： 投标人为本项目配备的技术负责人须具备注册岩土工程师执业资格，该负责人如同时具备岩土工程相关专业正高级工程师职称的得4分；具备岩土工程相关专业副高级工程师职称的得2分；具备岩土工程相关专业工程师职称的得1分，本项最高得4分。（不得重复得分） 注：开标时须提供以上证书的复印件。 |
|  |  |  | 15分 | 2、专业技术人员： 除项目负责人、技术负责人，投标人须至少配备具有岩土工程相关专业工程师职称以上的技术人员3名投入项目组成员，并按下列条件计取分值。 ①项目成员中具有岩土工程相关专业高级工程师(副高)及以上职称的，有1个得3分，具有注册岩土工程师执业资格的，有1人得2分，本条最高得9分； ②项目成员中具有注册测绘工程师或测绘专业高级工程师(副高)及以上职称的，有1个得3分，本条最高得3分； ③项目成员中具有物探专业高级工程师(副高) 及以上职称的，有1个得3分，本条最高得3分； 以上人员不可兼任，同一人员具有多证的，以最高得分证件为准。 (职称证书未注明专业的以毕业证书专业为准) 注：开标时须提供以上人员的相关证书复印件以及投标人近投标截止日期前6个月内本单位为其办理的任意一个月社保缴费清单复印件 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 30分 | 1、以有效投标文件的评标价算术平均值为A（计算算术平均值A时，若7≤有效投标文件<10 家时，应去掉其中的一个最高价和一个最低价；若有效投标文件≥10家，应去掉其中的二个最高价和二个最低价。） 2、评标基准价=A×K，K值在招标人（招标代理机构）完成评标准备工作，评标委员会完成初步评审后由招标人代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%。投标报价等于评标基准价的得满分；投标报价每高于评标基准价1%扣0.1分，低于评标基准价1%扣0.1分，偏离不足1%的，用插入法计算，分值四舍五入保留两位小数。 说明： 1、有效投标文件是指评标委员会初步评审合格的投标文件;评标价指经澄清、补正和修正算术错误的投标报价。 2、不参与评标基准价计算的有效投标文件均不影响其评标及推荐为中标候选人。 3、相关数值及评标基准价计算方法(如有,先抽计算方法)的抽取在招标人(招标代理机构)完成评标准备工作,评标委员会完成初步评审,并经评标委员会所有评委签字认可确定有效投标文件后在开标现场随机抽取，抽取人为招标人代表，抽取范围为经所有评委签字认可确定的有效投标文件。初步评审不合格的投标文件不参与评标基准价的计算。(相关数值只抽取一次,不因后续评审、质疑、投诉、复议及其他任何情形而改变,抽值时数值录入错误除外) 4、相关数值抽取后，在抽取现场确定评标基准价，评标基准价确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。(计算错误应作调整）。 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负。

4、以上须提供相应的证件、证书、获奖文件等材料且在有效期内，否则不得分。要求提供相关证明材料（如职称证书未体现专业的，须同时提供获得证书前有关专业的证明材料（如毕业证书、经评审委员会评审通过的《专业技术资格评审申报表》等），其有效性由评标委员会评审）

5、以上人员不得重复，若重复只读取最高分。以上人员均需为投标人单位正式职工，须提供近投标截止日期前6个月内本单位为其办理的任意一个月社保缴费清单。如有人员已调出仍用于本工程的，视为弄虚作假并查处。 本项目不接受退休续聘的人员投标。

- 第四章 项目技术要求和有关说明

本项目为滆湖水源地取水工程地勘采购项目。

一、项目概况：

1、工程概况

本工程的主要目的为实现自滆湖取水至氿滨西厂，工程设计规模30万m3/d，最大取水能力40万m3/d，主要包括：

（1）新建30万m³/d滆湖取水口，最大取水量40万m³/d；

（2）新建1.65km原水重力自流管，DN1600双管敷设；

（3）新建40万m³/d取水泵站；

（4）新建18.85km原水输水管线，DN1400双管敷设，管道材质采用球墨铸铁管，过障碍处采用钢管等。

2、地勘范围

范围：取水点→取水泵站→滆湖南路→湛渎港→环保大道西→西氿北岸→氿滨水厂，线路全长约20余公里，具体见下图。

图1 原水管线总体路由示意图

3、勘测技术要求

本项目包含取水头部、取水管线、取水泵站、原水管线，岩土工程勘察要求如下：

（1）查明建（构）筑物范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性，并提供满足设计、施工所需的岩土参数。

（2）根据设计提供的建（构）筑物的基础形式及其结构类型，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力。

（3）查明不良地质作用的类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议。

（4）查明地基岩层中是否存在滑动夹层及滑动面。如存在滑动夹层及滑动面，应判断其对于基坑开挖时坑壁稳定性的影响程度，并提出防治措施的建议。

（5）查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

（6）对厂区构（建）筑物拟采取的地基处理方式进行评价，能否以压实后地基作为持力层采用复合地基，否则应提供可选的桩基类型和桩端持力层；提出桩长、桩径方案的建议。若采用嵌岩桩，应提出负摩阻力起算深度及负摩阻力系数。

（7）查明作为桩基持力层的基岩的岩性、构造、岩面变化、风化程度，确定其坚硬程度、完整程度和基本质量等级，判定有无洞穴、临空面、破碎岩体或软弱夹层。

（8）当持力层为倾斜地层，基岩面凹凸不平或岩土中有洞穴时应评价桩的稳定性，并提出处理措施的建议。

（9）评价成桩可能性，论证桩的施工条件及其对环境的影响。

（10）查明地下水的埋藏条件，提供地下水位及其变化幅度；判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

（11）评价地下水对于基坑开挖、地下构筑物的作用和影响，并提出预防措施的建议。

（12）评价地基和地下水在施工和使用过程中可能产生的变化及其对工程和环境的影响，并提出防治方案、抗浮设计水位的建议。

（13）确定场地抗震设防烈度及场地类型；进行场地与地基的地震效应评价，对于可能存在的液化土层进行液化判别，提出相应的地基基础设计参数。

（14）确定粉土、粉质粘土层厚度及地基承载力，并对粉质粘土层土质情况及建筑适宜性做详细的评价。

（15）对场地环境边坡及基坑边坡的稳定性进行评价，支护措施建议；

（16）评价场地拟建物与相邻建（构）筑物的影响；

（17）提供适宜的基础类型及基础持力层的建议与地基基础设计所需的岩土参数。

（18）对于管桥位置提供河底淤泥层厚度和标高、提供桩基设计需要的相关参数

（19）对于顶管井位置（见附件）补充土体相关的c、ψ值、渗透系数、地基承载力等沉井设计相关参数

（20）未明确处按照《岩土工程勘察规范》GB5021和江苏省规范《岩土工程勘察规范》DGJ32/TJ 208相关内容执行。

4、暂估工程量（具体以满足规范及设计要求为准）

总孔数134（其中水上钻孔16个，岸上孔59个，静探孔59个），总进尺约2300米。

二、商务要求：

1、服务期：中标人根据采购人下发的单位工程任务书进场勘察后，根据采购人要求15天内出具中间成果报告，中间成果报告出具后5天内提供完整详细的勘察报告。

2、项目地点：采购单位指定地点。

3、质量要求：符合国家规定规范及相关规定的要求，并须配合采购人/设计单位的进度完成勘察工作，并按时提供相关报告。

4、付款方式：

（1）勘察人提交勘察成果编制工程决算，发包人取得行政审批部门出具的项目批复并经审计后1个月内一次性付清。

（2）履约保证金的退还：履约保证金于合同履行结束，验收合格后无息退还。

（3）付款方式：银行汇票或转帐支票。

- 第五章 合同书（格式文本）

- GF-2000-0210

建设工程勘察合同

[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）]

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 工程地点： |  |
| 合同编号： |  |
| 勘察证书等级： |  |
| 发包人： |  |
| 勘察人： |  |
| 签订日期： |  |

| 江苏省建设厅 | 监 制 |
| --- | --- |
| 江苏省工商行政管理局 |  |

发包人：

勘察人：

发包人委托勘察人承担                  任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1.1工程名称：

1.2工程建设地点：

1.3工程规模、特征：

1.4工程勘察任务委托文号、日期：

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：

1.6承接方式：投标

1.7预计勘察工作量：

第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责

2.1提供工程勘察工作范围的地形图、建筑总平面布置图

2.2提供勘察工作范围已有的技术资料（包括详勘及初勘资料）及工程所需的坐标与标高资料。

2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图

2.4发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料捌份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式

4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本项目单位工程勘察的总工期为20日历天（接到甲方通知后15天内必须出具中间成果）。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。本项目服务期自合同签订之日起至建设项目综合验收完成。

4.1.2现场勘察工作有效期限以合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期相应顺延。

4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察费=参照计价格[2002]10号《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算出的勘察费用*投标比率    %。结算时，按审定的工程量造价作相应调整，但中标比率不得调整，超过总价按总价结算。

4.2.2勘察人提交勘察成果编制工程决算，发包人取得行政审批部门出具的项目批复并经审计后1个月内一次性付清。

4.2.3履约保证金的退还：履约保证金于合同履行结束，验收合格后无息退还。

4.2.4付款方式：银行汇票或转帐支票。

第五条：发包人、勘察人责任

5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不淸，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对发包人从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量按合同单价支付勘察费。

5.1.7由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（不可抗拒的自然灾害除外）。

5.1.8发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。

5.1.9本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。

5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的100%。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4工程勘察所用的设备及材料全部由勘察人提供，其费用已含在包干单价中。

5.2.5勘察过程中，现场设备由勘察人负责看管并承担费用。

5.2.6勘察人须安装独立电表和水表用于计量勘察所需的水电，并根据相应水电单价支付水电费，勘察所需的水电费已包含在包干单价中。

5.2.7勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.8本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。

5.2.9勘察人在现场工作的人员应遵守安全生产的有关规定及发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。除发包人的责任外，勘察人应对其现场工作人员及财产的安全负全责。

5.2.10勘察人在勘察过程中，应随时注意观察勘察现场状况，遇到可能发生人身伤害或造成经济损失的状况时立即停止勘察并向发包人报告，同时应采取有效措施避免事件的发生或防止损害事件扩大，否则，发包人不承担任何赔偿责任。

第六条：违约责任

6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，双方互不承担违约责任；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付合同暂定总价的50%的勘察费：完成的工作量超过50%时，则按双方共同核定勘察人已完成的工作量支付勘察费。

6.3由于勘察人提供的勘察成果不符合现场实际造成工程变更的，扣除该部分工程勘察费用并进行返工勘察，费用由勘察人承担，同时赔付因勘察成果不准导致的工程建设费用损失。

6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每逾期一日，应减收勘察费千分之一。

第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向工程所在地人民法院起诉。

第九条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后即生效。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式  份，发包人  份、勘察人  份、主管部门存档一份。

发包人名称：（盖章）           勘察人名称：（盖章）

法定代表人：（签章）           法定代表人：（签章）

住所：                        住所：

邮政编码：                    邮政编码：

电话：                        电话：

开户银行：                   开户银行：                                                           银行账号：                 银行帐号：

开户名称：                   开户名称：

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202307002

项目名称：宜兴市公用投资管理有限公司滆湖水源地取水工程地勘采购项目

供应商名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用投资管理有限公司、江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

我方收到你们YXGYJT202307002招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标要求，填写了投标服务偏离情况，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的90天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

13. 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

14. 若我方中标，请将中标通知书邮寄到以下地址：

| 中标通知书邮寄地址 |  |
| --- | --- |
| 邮政编码 |  |
| 收件人姓名 |  |
| 联系电话 |  |
| 备注 | 供应商成交后，中标通知书将在法律规定的时间内，通过顺丰的形式寄出到付，请供应商详细填写收件地址，若未填写，则寄到供应商法定地址。因供应商收件信息填写错误，造成的邮件丢失、延误或退回，江苏宏翔工程造价咨询有限公司概不负责。 |

供应商签名：

供应商公章：

（二）报价文件：

开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202307002

供应商名称（盖章）：                                         单位：元

| 序号 | 项目名称 | 服务费用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滆湖水源地取水工程地勘采购项目 | 按计价格[2002]1号《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算出的勘察费用*投标比率 %。结算时，按审定的工程量造价作相应调整，但中标比率不得调整，超过总价按总价结算。 |

注：投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

供应商签名：                                             日期：

（三）资格证明文件

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202307002

日期：

供应商应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 供应商法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）； （投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件）

- 具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件；供应商为自然人的提供自然人身份证复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 投标保证金交纳证明复印件；（银行转账记录）

- 无不良信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

- 供应商须具备工程勘察专业（岩土工程）甲级或工程勘察综合类甲级资质证书复印件。

- 供应商拟派项目负责人须具备岩土类注册土木工程师证书复印件。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

供应商签名：

供应商公章：

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202307002

日期：

宜兴市公用投资管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202307002）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202307002）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

供应商签名：

供应商公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202307002

日期：

宜兴市公用投资管理有限公司、江苏宏翔工程造价咨询有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：

单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

（四）技术条款及相关要求偏离表（格式）：

技术条款及相关要求偏离表

供应商名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202307002

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

供应商签名：                                    日期：

（五）招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（六）供应商企业概况（格式）

供应商企业概况

供应商名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202307002

| 公司名称 |  | 营业执照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地址 |  |
| 企业资质 |  | 成立时间 |  |
| 公司主要业务综述 |  |  |  |

供应商签名：                                    日期：

（七）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

供应商名称（盖章）：                      项目编号：YXGYJT202307002

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供报价前三个月（不含报价当月）经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3. 上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供应商签名：                                    日期：

（八）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

（九）技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评审方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

技术商务部分评分导读表

供应商名称（盖章）：                  项目编号：YXGYJT202307002

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 响应文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：供应商应对照招标文件“第三章 评审方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

供应商签名：                                    日期：

（十）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（十一）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）