宜兴水务集团有限公司大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探

招

标

文

件

项目编号：YXGYJT202504011

采购人：宜兴水务集团有限公司

项目名称：大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二0二五年四月

目     录

第一章 投标邀请函	- 2 -

第二章 投标人须知	- 5 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 17 -

第四章 评标方法和标准	- 20 -

第五章 合同书（格式文本）	- 22 -

第六章 附件（投标文件格式）	- 27 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴水务集团有限公司对大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 项目编号：YXGYJT202504011 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 项目名称：大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探 采购方式：集团网站公开招标（代理） 评标方法：综合评分法 本项目预算及最高限价为：10.86万元，且投标单价不能高于最高单价限价（最高单价限价详见第四章项目技术要求和有关说明） |  |  |  |
| 2 | 资格审查 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次招标服务的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑤不接受联合体，不接受中标后分包； ⑥良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑦供应商同时具有A或B A：具有工程勘察综合资质甲级 B：具有工程勘察专业岩土工程物探测试检测监测甲级资质及工程勘察专业工程测量乙级及以上资质。 |  |  |
|  |  | 2.2投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在2025年4月22日17:00至2025年4月29日上午8:50前须交纳投标保证贰仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000285764. 注：投标人必须在开标前10分钟将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金。 |
|  |  | 2.3拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |  |
| 3 | 投标文件正本份数：1份（需装订后密封） 投标文件副本份数：4份（需装订后密封） 资格审查原件：1份（不需密封） |  |  |  |
| 4 | 投标截止时间及开标时间：2025年4月29日上午9:00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室 |  |  |  |
| 6 | 联系方式 |  | 采购人 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：傅先生、刘先生 联系电话：0510-80718719、0510-80718867 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园（无锡市） 邮政编码：214200 |
|  |  |  | 采购代理机构 | 联系人：沈女士 联系方式：15161143434 联系地址：宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼 邮政编码：214200 |
|  |  |  | 采购监管部门 | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园 联系电话：0510-80702109 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若自然人投标即指自然人本人。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”、“投标人（签章）”及“投标人公章”是指投标人的公章或者合同使用章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用（含报名费、标书制作费、评标费等费用）。

2.3 本次采购，招标文件费300元/套，售后不退。

2.4评审费收费标准:参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用（请各投标人把此费用考虑在内）。

3、保密要求

采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1投标人可按招标公告要求获取招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）

7.1投标函

7.2报价文件：

7.1.2开标一览表；

7.3资格证明文件：

7.3.1关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

7.3.2投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；（开标时提供身份证原件）

7.3.3具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件； （开标时提供原件或公证件）

7.3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

7.3.5投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.6投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.7投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

7.3.8投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

7.3.9良好的信用记录：未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

7.3.10供应商同时具有A或B（提供证书复印件）

A具有工程勘察综合资质甲级

B具有工程勘察专业岩土工程物探测试检测监测甲级资质及工程勘察专业工程测量乙级及以上资质。

注：以上“近十二个月”是指提交招标文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。

7.4技术商务部分评分导读表

7.5项目人员配置清单

7.6招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关文件、证明材料等（如有自行添加）

7.7服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

7.8要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.9其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述7.1-7.6项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“7.2资格证明文件”第7.3.5、7.3.6、7.3.7项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标报价

8.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.3 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

9、投标文件的制作及密封

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

9.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。

9.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.6纸质投标文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

9.7 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。

9.8 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。

10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标

投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购机构现场工作人员。

12、有下列情形之一的投标文件将拒收

12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

13、投标文件的有效期

投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

投标截止时间后，采购人和采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2在投标截止时间之后，采购人、采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16、无效投标的确认

16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

16.1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

16.1.2投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

16.1.3不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

16.1.4投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

16.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.1.6报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.1.7投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

16.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

16.1.9属于投标邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；

16.1.10与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装。

16.1.11提供虚假材料（含虚假承诺）的；

16.1.12投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

16.1.13法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

- 本项目不接受联合体，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 开标过程由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、资格性审查

19.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2 资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7、投标文件的组成”中“7.3资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

19.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。

20、评标

20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

20.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

20.5.1本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各评委所评定分值的平均值为各投标人的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

- 根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

- 按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；

- 如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。

注：除了算术修正（20.5.2）外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

20.5.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

20.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.7 采购人或采购机构宣读评标委员会初步评审意见。

21、定标

21.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定中标供应商。

21.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

22、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

22.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

22.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报监管部门批准后可以采用其他采购方式采购。

23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

23.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

23.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

23.1.4因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.3投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

24.3.1在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

24.3.2在投标文件中提供虚假材料的；

24.3.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

24.3.4与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

24.3.5招标文件规定的其他情形。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

25.2 中标供应商应于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同；

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，监管部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及监管部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标单位须支付人民币一万元履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴水务集团有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 中国建设银行宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 32050161623600002487 |  |  |

注：履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。若中标供应商缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，中标供应商需提前一个月重新开具银行保函交至采购人，否则采购人将停付进度款。

25.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加宜兴市公用环保集团有限公司及其所有下属子公司的采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、投标行为：

26、投标行为：

26.1投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

26.2投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

26.3如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

26.4招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

27、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理：

28、询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“ 宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。

29.2质疑答复责任主体：

29.2.1根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

29.2.2投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应处罚。

30、 投诉

30.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的监管部门提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴水务集团有限公司大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探采购。具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

一、服务要求

（一）大贤岭水厂

测量要求：

1、工程概况

本工程主要内容如下：

1）对取水泵房内的水泵等设备进行改造。

2）新建5万m3/d生产设施，包含常规+深度+污泥处理。

2、测量范围

大贤岭水厂厂区

3、测量要求

（1）需要对该地形进行测绘，测绘成果以电子版本和正式书面报告形式提交设计院和业主。

（2）要求测量图中按地形性质对线型进行分层，并以简明中文命名。

（3）要求提供测量图中有关图例一份。

（4）所有最终测量图纸均需要电子版本（1：500）和正式书面报告2份。

（5）地形复杂处，需适当增设标高点，以能准确判断、描述地形变化为准。

（6）注明采用的高程及坐标系统。（1985高程+2000坐标系）

（7）其余未说明的要求按照国家有关测量规范控制。

（8）厂内绿化，需注明种植植物种类；

物探要求：

- 探测范围

- 大贤岭水厂厂区

2、探测内容

（1）对上述范围内的地下管线的种类、位置、埋深、管材、管径、重力管道坡向、各类井及相关标高进行探测。

（2）探测的地下管线包括给水、生产排水、雨污水、电力、自控等管线及其它专用未知管线，应注重大口径给水管等重要管线的探测。

3、探测成果

（1）探测成果应符合相关规范要求。

（2）提供成果为正式物探报告及数字化电子文档。

（3）其余未说明的要求按照国家有关规范控制。

（二）氿滨水厂

测量要求：

1、工程概况

本工程主要内容如下：

新建排泥水处理工程，包含排污池改造、新建排水池、造粒流化床、厂区管网分流改造；

2、测量范围

氿滨东厂厂区

3、测量要求

（1）需要对该地形进行测绘，测绘成果以电子版本和正式书面报告形式提交设计院和业主。

（2）要求测量图中按地形性质对线型进行分层，并以简明中文命名。

（3）要求提供测量图中有关图例一份。

（4）所有最终测量图纸均需要电子版本（1：500）和正式书面报告2份。

（5）地形复杂处，需适当增设标高点，以能准确判断、描述地形变化为准。

（6）注明采用的高程及坐标系统。（1985高程+2000坐标系）

（7）其余未说明的要求按照国家有关测量规范控制。

（8）厂内绿化，需注明种植植物种类；

物探要求：

1、探测范围：氿滨东厂厂区

2、探测内容

（1）对上述范围内的地下管线的种类、位置、埋深、管材、管径、重力管道坡向、各类井及相关标高进行探测。

（2）探测的地下管线包括给水、生产排水、雨污水、电力、自控等管线及其它专用未知管线，应注重大口径给水管等重要管线的探测。

3、探测成果

（1）探测成果应符合相关规范要求。

（2）提供成果为正式物探报告及数字化电子文档。

（3）其余未说明的要求按照国家有关规范控制。

二、暂估工作量（具体以满足规范及设计要求为准）

12km的物探长度及开工前竣工后合计面积750亩的测绘，其中物探单价限价

2800元/km,地形测绘范围单价限价100元/亩。

三、有关说明

1、本采购文件中有关技术与商务条款的相关要求为基准要求，如投标人不能完全符合此基准要求，可高于此基准要求进行投标，采购人将不接受低于该基准要求（负偏离）的投标，投标人需对此基准要求作实质性响应。

2、合同签订时或实际数量可能会有较大变动，最终结算以实际数量结算*投标单价结算，若由于采购人原因导致数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑实际数量的风险，

3、服务期限：大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程开始至竣工。

4、服务地点：采购人指定地点。

5、验收标准：采购人根据国家有关规定、采购文件、投标文件以及合同约定的内容组织验收。

6、付款步骤：结算价格按投标单价乘以实际工程量，乙方完成甲方要求的物探及测绘工作并提交合格的相应成果资料，每两个月按计量支付进度款的80%，经甲方确认完成所有的物探、竣工验收前的测绘工作及所有的资料提交甲方后付至进度款的90%，剩余10%待该项目竣工验收完成后两个月内一次性付清。

- 第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 40分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 60分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 对项目的认识和基本思路 | 3分 | 对本项目认识充分，基本情况和需求了解全面，总体思路清晰，理念先进，得3分； 对本项目有一定认识，基本情况和需求基本了解，思路较清晰， 理念较好，得2分； 对本项目认识不够充分，基本情况和需求掌握不够全面，思路、理念针对性一般的，得1分； 注：未提供不得分。 |
|  | 2 | 项目实施方案 | 3分 | 思路清晰，流程合理，方法正确，可实施性强，精度满足项目要求的得3分； 思路较清晰，流程基本合理，方法正确，可实施性较强，精度基本满足项目要求的得2分； 思路不太清晰，流程不太合理，方法一般，可实施性一般，精度保障较差的得1分； 注： 未提供不得分。 |
|  | 3 | 项目进度安排及保障措施 | 4分 | 项目进度安排满足采购要求、保障措施到位的得4分； 项目进度安排基本符合采购要求、保障措施基本可行的得2分； 项目进度安排不太满足采购要求、保障能力较弱的得1分； 注： 未提供不得分。 |
|  | 4 | 项目质量保障措施 | 4分 | 质最保障措施详细得当、可实施性强的得4分； 基本满足采购要求、措施较详细、可实施性较强的得2分； 不太满足采购要求、措施不详细、可实施较弱的得1分； 注： 未提供不得分。 |
|  | 5 | 重难点分析及应对方案 | 4分 | 对本项目的重难点分析全面、应对措施可实施性强、建议合理、价值高的得4分； 对本项目的重难点分析较全面、应对措施较可实施性较强、建议合理、价值较高的得2分； 对本项目的重难点分析不全面、应对措施可实施性较弱、建议不太合理、价值较低的得1分； 注： 未提供不得分。 |
|  | 6 | 人员组成及仪器设备投入情况 | 4分 | 评审专家根据项目技术人员配备以及物探及测绘仪器设备投入情况由专家酌情打分。优的得4分，良的得3分，一般的得2分，不提供则不得分。 |
| 客观评审因素 | 1 | 投标人综合实力 | 5分 | 1、具有有效期内省级“工程勘察设计行业诚信单位”证书的得1分；具有有效期内省级测绘地理信息“诚信单位”证书的得1分；本项最多得2分。 2、具有有效期内省级及以上应急管理部门颁发的《安全生产许可证》的得1分。 3、具有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全证书的每个得0.5分，本项最多得2分。 注:投标文件中须提供以上证书复印件，否则不得分。 |
|  | 2 | 投标人业绩 | 4分 | 1、2020年以来承担过类似项目（地形测量）业绩的，有一个得1分，本项最高得2分。 2、2020年以来承担过类似项目（管线探测、物探）业绩的，有一个得1分，本项最高得2分。 注：投标文件中须提供合同复印件，否则不得分。 |
|  | 3 | 项目管理机构 | 9分 | 1、项目负责人具备测绘类高级工程师以上职称的得1分，具备中级职称的得0.5分，具有注册测绘师证书的得1分，本项最高得2分。 2、项目技术负责人具备测绘类高级工程师以上职称的得1分，具备中级职称的得0.5分，具有注册测绘师证书的得1分，本项最高得2分。 3、除项目负责人、技术负责人外，项目组员具有测绘类中级职称的每个得0.5分，高级以上职称的每个得1分，本项最高得3分。 4、除项目负责人、技术负责人外，项目组员具有物探类中级职称的每个得0.5分，高级以上职称的每个得1分，本项最高得2分。 注:开标时须提供以上人员的职称证书、注册证书及投标人为其缴纳的近十二个月中连续六个月的社保证明复印件。 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 60 | 以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 评标基准价=A×K， K值取值范围为95%、96%、97%。评标价等于基准价的得满分；每高于或者每低于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 抽签代表的确定：按现场签到的顺序，第一个签到人为抽签代表抽取K值，抽取人必须为投标人代表（法定代表人或授权委托人）。K值只抽取一次，抽签结果不因后续评审和投诉等情况而改变。 |

备注：

1、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负；

2、所有提供的证明材料必须为真实、有效；

3、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

4、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件,否则不予加分。

第五章 采购合同（格式）

GF—2000—0306

工程名称：大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探

合同编号：

定作人（甲方）：                         合同编号：

承揽人（乙方）：                         签订地点：

承揽人资质等级 :                    签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，经双方协商 一致签订本合同。

第一条  物探及测绘范围（包括 物探及测区地点、面积、测区地理位置等）：

第二条   物探及测绘内容（包括 物探及测绘项目和工作量等）：

第三条  执行技术标准：

| 序号 | 标准名称 | 标准代号 | 标准级别 |
| --- | --- | --- | --- |

其他技术要求：

第四条   物探及测绘工程费：

1.取费项目及预算工程总价款：

| 序号 | 项目名称 | 工作量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物探 |  |  |  |  |
| 2 | 地形测绘 |  |  |  |  |
| 预算工程总价款： |  |  |  |  |  |

3. 工程完工后，根据实际物探及测绘工作量乘以投标单价结算。

4.                                                                             第五条  甲方的义务

1. 自合同签订之日起7 日内向乙方提交有关资料。

2. 自接到乙方编制的技术设计书之日起 7 日内完成技术设计书的审定工作，并提出书 面审定意见。

3. 应当保证乙方的 物探及测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要 的条件。

4. 甲方保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

5. 允许乙方内部使用执行本合同所生产的物探及测绘成果。

6.                                                                             第六条  乙方的义务

1. 自收到甲方的有关材料之日起7 日内，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求， 完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2. 自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 5 日内组织 物探及测绘队伍进场作 业。

3. 乙方应当根据技术设计书要求确保 物探及测绘项目如期完成。

4. 允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的 物探及测绘成果。

5. 未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

6.

第七条   物探及测绘项目完成工期

| 序号 | 物探及测绘项目 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

全部 物探及测绘成果应于 甲方合理要求时间节点交甲方验收

第八条  乙方应当于工程完工之日起  15   日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起  15  日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的物探及测绘工程完成验收，并出据 物探及测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的物探及测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第九条  对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：全权归属甲方。

第十条

1、自项目竣工验收完成前    15    日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付

全部 物探及测绘成果。（见下表）

| 序号 | 成果名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

乙方向甲方交付约定的 物探及测绘成果 2 份。

第十一条  甲方违约责任

1. 合同签订后，乙方未进入现场工作前，由于甲方工程停止而终止合同的，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，偿付乙方预算物探及测量费的5%；乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款。

2.                                                                             第十二条  乙方违约责任

1. 合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金（履约保证金）。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付价款的     20    %，并归还甲方已支付的全部款项。

2. 因乙方自身原因，未能按合同规定的日期提交物探及测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，拖期损失费按1000元/天计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3. 乙方提供的物探及测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因物探及测绘成果质量不符合要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，造成施工重大损失全额赔偿并处罚5000元/次。并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。返工周期为  20  天，并向甲方提供物探及测绘成果。

4. 对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的物探及测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的 20% 赔偿损失。

5. 乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付合同预算工程费 30% 的违约金。

6.根据业主需要接受考勤随叫随到，有事必须请假。业主通知负责人不到岗扣2000元/天，其它人员扣1000元/天，无故迟到早退扣500元/次。

7.合同期内不得随意更换管理人员。非业主同意随意更换负责人扣50000元，其它一般人员扣5000元。

8.制定阶段性工作计划，做好阶段跟踪动态管理。未落实扣1000元。

9.做好成果交底和风险评估，做好交底手续。无交底扣1000元。

10.积极参与项目工程例会。业主通知不参会的扣1000元/次。

第十三条  由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十四条  其他约定：

第十五条  本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解 决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十六条  因本合同发生争议，由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解，协商或调解不成的，当事人双方同意            仲裁委员会仲裁（当事人双方未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

第十七条  附则

1. 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和物探及测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2. 本合同一式       份，甲方       份，乙方       份。

定作人名称（盖章）：                    承揽人名称（盖章）

定作人住所：                            承揽人住所：

邮政编码：                             邮政编码：

联系人：                                联系人：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

E-mail:                                 E-mail:

开户银行：                              开户银行：

银行账号：                              银行账号：

法定代表人签字：                      法定代表人签字：

或委托代理人签字：                                                或委托代理人签字：

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202504011

项目名称：大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴水务集团有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我方收到你们宜兴水务集团有限公司大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202504011

供应商名称（盖章）：                                         单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标含税单价 | 含税总价 | 不含税总价 | 增值税税额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探 | 1项 |  |  |  |  |
| 合 计（含税） |  | （小写） |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部服务进行投标，只投其中部分服务者，投标无效。

2、明细报价表（格式）：

2.1 明细报价表

项目名称：大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探

项目编号：YXGYJT202504011

单位：元

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物探 | 12km |  |  |
| 2 | 地形测绘 | 750亩 |  |  |
| 合计 |  | （小写） |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

注：

①投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

②表格不够可自行延长

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

宜兴水务集团有限公司：

我公司参加贵单位宜兴水务集团有限公司大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探（YXGYJT202504011）采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202504011）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、被授权代表身份证明（格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴水务集团有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对宜兴水务集团有限公司大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探（YXGYJT202504011）的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表签名：

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

3、资格性证明材料

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

①具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件； （开标时提供原件或公证件）

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

③投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

④投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑤投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

⑥投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

⑦良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

⑧供应商同时具有A或B（提供证书复印件）

A具有工程勘察综合资质甲级

B具有工程勘察专业岩土工程物探测试检测监测甲级资质及工程勘察专业工程测量乙级及以上资质。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术商务部分评分导读表（格式）

技术商务部分评分导读表

项目名称：大贤岭水厂改建和氿滨水厂排泥水系统改造工程测绘及物探

项目编号：YXGYJT202504011

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 自评分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

注：投标人应对照招标文件“第四章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

（五）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 身体状况 | 是否驻扎现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表格不够可自行延长。

2.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人签名：                                    日期：

（六）招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关文件、证明材料等（如有自行添加）

（七）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

（八）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（九）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）