宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目采购

招

标

文

件

项目编号：YXGYJT202507030

采购人：宜兴市环保集团有限公司

项目名称：宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目

采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司

二0二五年八月

目     录

第一章 投标邀请函	- 2 -

第二章 投标人须知	- 5 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 17 -

第四章 评标方法和标准	- 20 -

第五章 合同书（格式文本）	- 22 -

第六章 附件（投标文件格式）	- 27 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴市环保集团有限公司对宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目进行公开招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市环保集团有限公司 项目编号：YXGYJT202507030 采购代理机构：江苏鸿成工程项目管理有限公司 项目名称：宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目 采购方式：集团网站公开招标（代理） 评标方法：综合评分法 本项目预算及最高限价为：38万元；其中： 项目申请报告费最高限价为：26万元 测绘部分综合单价限价为：12万元/平方公里，最高投标限价为：12万元。 注：设计费参照《江苏省水利工程概（估）算编制定规定（2017)》执行，计算基数取2993.4万元，综合调整系数为0.48，阶段系数为65%计算。 |  |  |  |
| 2 | 资格审查 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ④具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ⑤不接受联合体，不接受中标后分包； ⑥良好的信用记录； ⑦其他要求： （1）工程设计综合甲级资质或水利行业设计乙级及以上资质或水利行业设计（河道整治）专业乙级及以上资质； （2）工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质或测绘（工程测量）乙级及以上资质。 |  |  |
|  |  | 2.2投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在2025年8月27日下午5:00至2025年9月5日上午8:50前须交纳投标保证金柒仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000307167. 注：投标人必须在开标前10分钟将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金。 |
|  |  | 2.3拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则相关投标将被认定为无效投标； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动，否则其投标将被认定为无效投标。 |  |  |
| 3 | 投标文件正本份数：1份（需装订后密封） 投标文件副本份数：4份（需装订后密封） 资格审查原件：1份（不需密封） |  |  |  |
| 4 | 投标截止时间及开标时间：2025年9月5日上午9:00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室 |  |  |  |
| 6 | 联系方式 |  | 采购人 | 采购人：宜兴市环保集团有限公司 联系人：刘先生、李先生 联系电话：0510-80718867、0510-80702121 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园（无锡市） 邮政编码：214200 |
|  |  |  | 采购代理机构 | 联系人：刘先生 联系方式：18861558989 联系地址：宜兴市杏园路108号科创商务中心5号楼 邮政编码：214200 |
|  |  |  | 采购监管部门 | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园 联系电话：0510-80702109 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若自然人投标即指自然人本人。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”、“投标人（签章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “服务”指本招标文件中所述服务及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用（含报名费、标书制作费、评标费等费用）。

2.3 本次采购，招标文件费300元/套，售后不退。

2.4评审费收费标准:参照苏财购[2016]48号文相关规定收取费用（请各投标人把此费用考虑在内）。

3、保密要求

采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1投标人可按招标公告要求获取招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

本文件“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评标方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和采购代理机构负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在投标截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定是否顺延投标截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成：对应第六章投标文件（格式）

7.1投标函

7.2报价文件：

7.2.1开标一览表；

7.3资格证明文件：

7.3.1关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

7.3.2投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；（开标时提供身份证原件）

7.3.3具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件； （开标时提供原件或公证件）

7.3.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

7.3.5投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.6投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

7.3.7投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

7.3.8投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

7.3.9良好的信用记录：未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

7.3.10其他要求：

（1）工程设计综合甲级资质或水利行业设计乙级及以上资质或水利行业设计（河道整治）专业乙级及以上资质；（提供有效期内的证书复印件加盖公章）

（2）工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质或测绘（工程测量）乙级及以上资质。（提供有效期内的证书复印件加盖公章）

注：以上“近十二个月”是指提交招标文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。

7.4技术商务部分评分导读表

7.5项目人员配置清单

7.6招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关文件、证明材料等（如有自行添加）

7.7服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）

7.8要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

7.9其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述7.1-7.6项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提交原件的，投标人应在投标截止时间之前将相关原件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“7.3资格证明文件”第7.3.5、7.3.6、7.3.7项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标报价

8.1 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

8.2 投标人所报的各分项投标单价（投标比率）在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8.3 每种服务及货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

9、投标文件的制作及密封

9.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

9.3 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人承诺实质性响应招标文件的要求。

9.4 如投标人对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或被授权代表在每一修改处签字并加盖投标人公章。

9.5 投标文件可按照“投标文件的组成”顺序打印或用不褪色墨水书写，装订成册，注明“正本”、“副本”字样。投标文件中有给定格式的，投标人应按照格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

9.6纸质投标文件采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

9.7 由于装订、纸张、文件排序等非实质性的格式或形式问题导致投标文件被误读或查找不到的，责任由投标人承担。

9.8 投标人须对投标文件进行密封，同时注明投标人名称。

10、投标文件的真实性

10.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

10.2 如采购人、采购机构、评标委员会视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未实质性响应（满足）招标文件的要求。

11、投标

投标人应在招标文件规定的投标截止时间之前，将投标文件及相关资料送达招标文件指定地点，并递交给采购人或采购机构现场工作人员。

12、有下列情形之一的投标文件将拒收

12.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

12.2 未按照招标文件要求密封的。

13、投标文件的有效期

投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14、投标文件的退还

投标截止时间后，采购人和采购机构对所有投标人的投标文件一律不予退还。

15、投标文件的修改和撤回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人或采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15.2在投标截止时间之后，采购人、采购机构、评标委员会不接受投标人主动对其投标文件做任何补充、修改。

16、无效投标的确认

16.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

16.1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

16.1.2投标文件未按招标文件给定格式如实填写（编写）的或未按要求签署、盖章的；

16.1.3不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

16.1.4投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

16.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.1.6报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.1.7投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

16.1.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

16.1.9属于投标邀请函2.3拒绝参加本次采购活动供应商的；

16.1.10与其他投标人串通投标的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

16.1.11提供虚假材料（含虚假承诺）的；

16.1.12投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

16.1.13法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、联合体投标、中标后分包

- 本项目不接受联合体，不接受中标后分包。

五、开标、资审、评标、定标、废标

18、开标

18.1 采购人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2 开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

18.3 开标过程由采购人或者采购机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定。

19、资格性审查

19.1 开标结束后，采购人现场依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

19.2 资格审查包括两部分内容：

19.2.1 按照本须知“7、投标文件的组成”中“7.3资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

19.2.2 信用查询。

① 查询时间：采购人将在资审环节查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

② 不良信用记录指：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

③ 查询及记录方式：采购人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人现场实时查询结果为准，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到投标人企业信息的，以投标人提供的声明函为准。

20、评标

20.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

20.2评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”部分及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

20.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不一致的，以正本为准。

20.4 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.5 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

20.5.1本次招标采用综合评分法。评标委员会在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各评委所评定分值的平均值为各投标人的最终得分，并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价均相同的，则进行随机抽签，按抽取号码值从大到小的顺序排列。随机抽签活动，按下列程序公开进行：

- 根据投标报价相同的供应商数量，向抽取箱内放入三倍数量以上的号码球；

- 按照投标人现场签到的先后顺序，由投标人代表（法定代表人或被授权代表）公开抽取一个号码球，当场公布抽取的号码并在记录表上签字确认。确认后，仍将号码球放入抽取箱内，由下一个投标人代表抽取号码球，直至所有投标人抽取完毕；

- 如抽签确定的号码值出现相同的情况，则有相同号码值的投标人代表进行第二轮抽取，从大到小排序。以此类推，直至确定相同号码值投标人的排序。

抽签程序结束后，抽取的号码记录不因投标人的质疑、投诉以及其它任何情形而改变。

注：除了算术修正（20.5.2）外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

20.5.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

20.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

20.7 采购人或采购机构宣读评标委员会初步评审意见。

21、定标

21.1 评审结束后，采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定中标供应商。

21.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

22、投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

22.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

22.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人依法报监管部门批准后可以采用其他采购方式采购。

23、废标的确认

23.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

23.1.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为；

23.1.3投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

23.1.4因重大变故，采购任务取消。

六、投标保证金

24.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

24.2招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用环保集团有限公司联系办理退还事宜。

24.3投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

24.3.1在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

24.3.2在投标文件中提供虚假材料的；

24.3.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

24.3.4与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

24.3.5招标文件规定的其他情形。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

25.2 中标供应商应于收到中标通知书3个工作日内须按照招标文件要求交纳履约保证金；若5个工作日内未交纳履约保证金，采购人可没收投标保证金；

中标供应商应于交纳完履约保证金3个工作日内完成合同编辑并寄出给采购人；若5个工作日内未寄出供应商签字敲章的合同，视为放弃中标，采购人可扣除供应商履约保证金。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，监管部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及监管部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

25.4 签订合同前，中标单位须支付中标合同金额的10%履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市环保集团有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 中国光大银行股份有限公司宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 51610188000102616 |  |  |

注：履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。若中标供应商缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，中标供应商需提前一个月重新开具银行保函交至采购人，否则采购人将停付进度款。

25.5 中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商，监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加宜兴市公用环保集团有限公司及其所有下属子公司的采购活动。拒绝签订采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

中标候选人放弃中标资格的，参照前款进行处理。

25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、投标行为：

26、投标行为：

26.1投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

26.2投标服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

26.3如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

26.4招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

九、验收

27、采购人将按照采购合同、招标文件、投标文件规定和响应的技术、服务、安全标准对供应商的履约情况进行验收。由采购人对中标供应商进行履约管理，并及时向中标供应商支付采购资金。

十、质疑处理：

28、询问

投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；投标人也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29、质疑

29.1 质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》中“质疑”相关内容要求。“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在“ 宜兴市公共资源交易中心”网站“下载中心”栏自行下载。

29.2质疑答复责任主体：

29.2.1根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

29.2.2投标人认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.3 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

29.4 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

29.5 恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据政府采购法的有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应处罚。

30、 投诉

30.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本招标文件第一章投标邀请函中的监管部门提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

本项目为宜兴市环保集团有限公司宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目采购。具体要求如下，投标人须提供满足以下要求的服务，不得有负偏离。

- 一、工程概况

项目名称：宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目

项目地点：宜兴市新街街道、徐舍镇西氿水域

项目服务任务：采用环境修复与生态治理相结合的治理理念，在西氿近岸带实施湖底地形重塑、种植水生植物的治理措施，旨在重新打造西氿的动植物生长环境、构建西氿水生植物群落、恢复西氿自然水生态环境。

项目规模：本次宜兴市西氿近岸湖体修复工程根据水深和水流条件，将治理区域分为西区和南区，总计生态修复岸线长度约7km，修复面积约37km2。

招标范围：包含本工程的项目申请报告、概算、图纸及满足施工图设计深度的测绘工作、审批阶段所需报批事项。项目申请报告(达到概算深度)及审批修改，并提交相应的测绘文件及有关技术资料等。

- 二、测量、设计依据

1、相关标准规范

包括但不限于（应符合国家现行法规、规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后继变更，则应以最新版本或最新颁发者为准）。

- 2、法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年修正）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起施行）；

- 《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

- 《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）；

- 《城镇排水与污水处理条例》（2014年1月1日起施行）；

- 《江苏省防洪条例》（2021年修正）；

- 《江苏省水资源管理条例》（2021年修正）；

- 《江苏省水利工程管理条例》（2018年修正）；

- 《江苏省水污染防治条例》（2021年修正）；

- 《江苏省太湖水污染防治条例》（2021年修正）；

- 《江苏省河道管理范围内建设项目管理规定》（苏水政〔2004〕20号）；

- 《中华人民共和国湿地保护法》（2022年6月1日起施行）等。

- 3、规范指南

（1）《江苏省太湖流域入河（湖）工业排污口规范化整治指南》（试行）；

（2）《江苏省太湖流域入河（湖）农村生活污水排污口规范化整治指南》（试行）；

（3）《江苏省太湖流域入河（湖）城镇生活污水排污口规范化整治指南》（试行）；

（4）《江苏省太湖流域入河（湖）支浜（联圩）泵（闸）前池规范化整治指南》（试行）；

（5）《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》

（6）《江苏省生态安全缓冲区生态涵养型项目建设技术指南》（试行）；

（7）《河湖生态缓冲带保护修复技术指南》（生态环境部2021年）；

（8）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（9）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）；

（10）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（2002年6月1日）；

（11）《湖泊（水库）富营养化评价方法及分级技术规定》（总站生字〔2001〕090号）；

（12）《河湖生态保护与修复规划导则》（SL709-2015）；

（13）《水利建设项目经济评价规范》（SL72-2013）；

（14）《湖泊生态安全调查与评估技术指南（试行）》（环办〔2014〕111

（15）《人工湿地水质净化技术指南》（生态环境部2021年）；

（16）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010）；

（17）《湖泊流域入湖河流河道生态修复技术指南》（试行）（环境保护部2014年）；

（18）其他的相关规程规范等。

- 4、政策文件

（1）《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）；

（2）《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<农村人居环境整治提升五年行动方案（2021－2025年）>的通知》（厅字〔2021〕44号）；

（3）《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》（国办函〔2022〕17号）；

（4）《国家发展改革委关于加强长江经济带重要湖泊保护和治理的指导意见》（发改地区〔2021〕1617号）；

（5）《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城〔2022〕29号）；

（6）《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发〔2022〕3号）；

（7）《省政府办公厅关于印发江苏省打好太湖治理攻坚战实施方案的通知》（苏政办发〔2019〕4号）；

（8）《省政府办公厅关于印发江苏省“十四五”生态环境保护规划的通知》（苏政办发〔2021〕84号）；

（9）《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》（苏政办发〔2021〕3号）；

（10）《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）；

（11）《省太湖水污染防治委员会办公室关于印送江苏省太湖流域入河（湖）排污口规范化整治指南（试行）的函》（苏太办〔2022〕5号）；

（12）《太湖流域水环境综合治理总体方案》（发改地区〔2022〕959号）；

（13）《江苏省太湖流域水环境综合治理规划（2021~2035年）》（苏政发〔2022〕74号）；

（14）《江苏省太湖流域水环境综合治理重点工程资金补助和项目管理办法（试行）》（苏环办〔2022〕180号）等。

- 三、测量、设计要求

1、测量要求：

1.1、测量范围：对工程范围内进行地形测量。

1.2、测量内容及要求：满足施工图设计深度要求。

2、设计要求：

2.1、项目申请报告必须尊重项目特性，应符合总体规划的要求，遵循绿色生态、地域文化、以人为本三大原则，能够达到恢复西氿近岸带水生态环境的设计目标。

2.2、设计内容要符合实际要求，需简洁、经济、美观，提供必需的设计报告、概算文件、图纸等，并满足向规划等部门的送审要求。

2.3、设计成果应满足目标生态修复效果和景观效果要求。

2.4、招标设计能够满足下一阶段编制招标文件的要求。

- 四、测量、设计范围

项目范围内的地形重塑、水生植物种植等工程范围内的测量、设计工作。还有以上未列出，但与本工程密切关联且必不可少的相关范围的工作。

- 五、设计内容

本次宜兴市西氿近岸湖体修复工程根据水深和水流条件，将治理区域分为西区和南区，总计生态修复岸线长度约7km。

西区岸线1条，起点为南溪河汇入西氿的北岸起点处，为集中式的岛型布局，南北长约0.66km，东西宽约85m。

南区岸线3条，其中南区西段起点为新农桥河汇入西氿东岸处，终点为环保大道跨西氿大桥（环科大桥）处，总长3.59km，地形重塑平均宽度30m；南区中段起点为环科大桥，终点为沪宜高速西氿大桥（西氿大桥）处，长度约2.25km，地形重塑平均宽度15m；南区东段起点位于氿滨水厂北侧的浅水区域，东西长度约0.54km，南北最宽处约135m，南区治理岸线总长度6.38km。

图1  宜兴市西氿近岸湖体修复工程总平面图

- 六、工作周期

6.1项目申请报告部分：合同签订45天内完成经采购人认可的项目申请报告的文本概算和图纸，并配合采购人组织项目申请报告专家论证；项目申请报告审查会后，10天内提供修改完成的项目申请报告及投资概算；其他过程服务随工程项目工期(服务期限)。

6.2测绘部分：合同签订后20天内完成满足施工图要求深度测绘工作并提供相应的成果。

- 七、设计及测绘成果

本项目申请报告，应贯彻国家的方针政策，遵照有关技术标准，认真进行调查、测绘、研究，在取得可靠的基本资料基础上，进行设计。

按照相关行业规范，对设计范围内的地形进行测量，根据测量的成果，编制本项目申请报告及其它相关服务。提交的文件符合有关主管部门制定的标准、规范要求，并通过审查。提交方式包括纸质文本文件和pdf电子版文件。

成果提交：测绘报告8份，概算8份，项目申请报告8份。

- 八、商务要求

1、报价要求：

1.1 供应商所投标报价不得高于投标最高预算限价，否则按废标处理。

1.2 本项目投标报价包括供应商承担该项目全部项目所需的采购范围相应服务的提供、监测费、专家评审费、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、服务保障要求：

3.1 中标供应商应就本项目采购文件中的要求配合采购人做好服务工作，且中标供应商应提供及时周到的后续服务，并在规定时间内提交符合标准的服务成果。

3.2 中标供应商在接采购人通知后1小时内做出响应，24小时内解决完毕，不能在规定时间内解决的要免费提供备选方案。

3.3 保密责任：对本项目所涉及的内容负有保密责任。

4、验收标准：采购人根据国家有关规定、采购文件、投标文件以及合同约定的内容。如未通过水利部门评审，中标方根据审核意见修改到直至通过水利部门评审并取得批复，才能交付采购人，期间所造成的费用均由中标方自行承担。

5、付款步骤：

5.1 项目申请报告费：采购人取得行政主管部门的相关批复之后，一次性付清。

5.2 工程测绘费：提供测绘的成果报告经采购人复核，确认合格后一个月之内一次性付清。

6、结算方式：合同价款由项目申请报告费、测绘费共计两部分构成。

6.1项目申请报告费按照投标报价结算；

6.2工程测绘费结算按照承包人中标的单价及实际工程量进行结算。工程测量任务以甲方要求为准。

- 第四章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 90分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 10分 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 现状调查与分析 | 14 | 对工程范围内的建设条件、水环境现状、水系分布情况等进行调查和评价，并熟悉了解工程的情况。 对项目建设条件、水环境现状、水系分布情况了解清晰，表述清楚的得14分； 对项目建设条件、水环境现状、水系分布情况了解比较清晰，表述的比较清楚的得9分； 对项目建设条件、水环境现状、水系分布情况了解较差的，表述的较差的得4分； 未提供则不得分。 |
|  | 2 | 设计方案工作大纲 | 14 | 结合工程实际情况，提交详细的设计方案（至少包括项目现状情况分析、项目地类核定情况、典型设计）。 提交的设计方案内容齐全无缺项，可操作性强的得14分； 提交的设计方案内容较完整，可操作性一般的得9分； 提交的设计方案内容基本完整，基本具备可操作性的得4分； 未提供则不得分。 |
|  | 3 | 项目的重点和难点分析 | 14 | 对工程的重点和难点（测绘设计及施工方面）进行分析，针对问题逐一提出针对性的解决方案。 对工程的重点和难点分析全面且针对性解决方案清晰的得14分； 对工程的重点和难点分析较全面且针对性解决方案较清晰的得9分； 对工程的重点和难点分析一般且针对性解决方案较一般的得4分； 未提供则不得分。 |
|  | 4 | 测绘设计工作大纲 | 14 | 结合工程实际情况，提交详细的测绘方案和工作进度计划，工作进度安排符合招标文件要求，技术措施合理可行。工程测量方案要制定相应的地形测量大纲，安全保障措施等。 提交的测量设计工作大纲内容齐全无缺项，可操作性强的得14分； 提交的测量设计工作大纲内容较完整，可操作性一般的得9分； 提交的测量设计工作大纲内容基本完整，基本具备可操作性的得4分； 未提供则不得分。 |
|  | 5 | 项目实施进度安排与服务质量保证措施 | 10 | 对提出的有重点、有时序、有步骤，且具有可行性的总体项目实施进度安排。提出程序规范、措施有力、质量控制点设置合理的服务质量保证措施。项目实施进度安排与服务质量保证措施齐全无缺项，可操作性强的得10分： 项目实施进度安排与服务质量保证措施内容较完整，可操作性较强的得6分： 项目实施进度安排与服务质量保证措施内容基本完整，可操作性一般的得2分； 未提供则不得分。 |
|  | 6 | 相关服务承诺 | 6 | 对提出的有利于项目建设及积极配合招标人对项目管理的服务承诺。 服务承诺针对性及可操作性强的得6分： 服务承诺针对性及可操作性较强的得3分： 服务承诺针对性及可操作性较一般的得1分； 未提供则不得分。 |
| 客观评审因素 | 1 | 业绩 | 12 | 1、投标人自2020年1月1日起（含）（时间及投资额以合同为准）独立承担过水生态修复或水环境治理工程勘测（察）设计总投资2400万及以上的业绩，每项得3分，最高得9分。 2、投标人拟派项目负责人自2020年1月1日起（含）（时间及投资额以合同为准）以项目负责人身份承担过水生态修复或水环境治理工程勘测（察）设计总投资2400万元及以上的业绩得3分。 业绩证明材料：①中标通知书或直接发包备案书；②设计合同；须同时提交以上材料的复印件，材料不全或者不符合要求的不得分。 |
|  | 2 | 项目人员配备 | 6 | 项目组成员各专业配备齐全（水工、规划、安全、岩土、造价、水保），各专业负责人均具备中级工程师及以上职称且各专业负责人相应执业资格须具备：注册土木工程师（水利水电工程（水工结构））、注册土木工程师（水利水电工程（水利水电工程规划））、注册安全工程师（中级）及以上证书、注册土木工程师（岩土）、一级注册造价工程师（水利水电）、注册土木工程师（水利水电工程（水土保持）），每有一人得1分，最高得6分. 备注：须提供以上人员职称证书、注册证书的复印件和包含2025年4月至2025年6月连续三个月或以上在本单位依法缴纳社保的证明材料复印件，提供材料不全或者不符合要求的不得分。 |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为10分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10分。（以四舍五入法，保留两位小数） |

备注：

1、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负；

2、所有提供的证明材料必须为真实、有效；

3、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

4、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件；

第五章 采购合同（格式）

建设工程设计合同

| 工程名称： | 宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目 |
| --- | --- |
| 工程地点： | 宜兴市 |
| 合同编号： |  |
| （由设计人填） |  |
| 设计证书等级： |  |
| 甲方： |  |
| 设计人： |  |
| 签订日期： |  |

- 第 1 节合同协议书

（以下简称“甲方”）为实施 宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目 （项目申请报告、概算、图纸及满足施工图设计深度要求的测绘工作），已接受          （以下简称“乙方”）对该项目投标，甲方和乙方共同达成如下协议：

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 本合同协议书（含补充协议；评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；乙方提交的经甲方审核通过的测绘设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

- 中标通知书；

- 投标函及投标函附录；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 甲方要求；

- 设计费清单；（如有）

- 技术方案；

- 其他合同文件。

2、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）（¥）                         。

4、项目负责人：      ；技术负责人：    ；

设计项目负责人：         ；测绘项目负责人：     。

5、测绘设计工作质量符合的标准和要求：《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL/T 618-2021）、《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL 619-2021）、《水利工程施工图设计文件编制规范》（DT32/T 3260-2017）、《河湖生态疏浚工程施工技术规范》（江苏省地方标准 DB32/T 3258-2017）及其他相关规范。

6、乙方承诺按合同约定承担工程的测绘设计工作。

7、甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

8、乙方计划开始测绘设计日期：2025年 月 日。测绘设计服务期限至工程完工验收。

9、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

10本合同协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

11、本合同经双方有权签字人签字盖章后生效。

甲方：（盖单位章）                 乙方：（盖单位章）

法定代表人                        法定代表人

或其委托代理人：（签字）          或其委托代理人：（签字）

年  月  日                       年  月   日

- 第2节通用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、甲方要求、测绘设计费用清单、技术方案，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指甲方和乙方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指甲方通知乙方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由乙方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 投标函附录：指由乙方填写并签署的、附在投标函后，名为“投标函附录”的函件。

1.1.1.6 甲方要求：指合同文件中名为“甲方要求”的文件。

1.1.1.7 技术方案：指乙方在投标文件中的技术文件（或技术方案）。

1.1.1.8 测绘设计费用清单：指乙方投标文件中的测绘设计费用清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指甲方和（或）乙方。

1.1.2.2 甲方：指与乙方签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

已经成立项目法人的项目，甲方是指项目法人。从可行性研究阶段开始发包本测绘设计服务、项目法人尚未成立的项目，一旦项目法人成立，甲方所签订的本测绘设计服务合同转由项目法人全面继续履行。

1.1.2.3 乙方：指与甲方签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.4 甲方代表：指由甲方任命，并在授权范围和期限内代表甲方行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.5 项目负责人：指由乙方任命，代表乙方行使权利和履行义务的全权负责人。

1.1.2.6技术负责人：按照“第五章甲方要求”配备时，由乙方任命，代表乙方负责本测绘设计服务的技术管理人员。

1.1.2.7专业设计负责人：指由乙方任命，并经甲方认可、分别负责各专业设计工作的人员。

1.1.2.8分包人：指从乙方处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9咨询单位：指受甲方委托对本工程测绘设计文件进行审查或提供咨询意见的咨询机构。

1.1.3 工程和测绘设计

1.1.3.1 工程：指专用合同条款中指明进行测绘设计招标的工程。

1.1.3.2 测绘设计服务：指乙方按照合同约定履行的服务，包括制订测绘设计工作大纲，进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制测绘报告；编制设计文件和设计概算、预算、招标配合，提供技术交底、施工配合，参加完工验收、参加竣工验收或甲方委托的其他服务。

1.1.3.3 测绘设计资料：指甲方按合同约定向乙方提供的、用于完成测绘设计服务范围与内容所需的资料。

1.1.3.4 测绘设计文件：指乙方按合同约定向甲方提交的工程测绘报告、服务大纲、测绘方案、外业指导书、进度计划，设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包括阶段性文件和最终文件，且应采用合同中双方约定的格式和载体。

1.1.4 日期

1.1.4.1 开始测绘设计通知：指甲方按第6.1 款通知乙方开始测绘设计的函件。

1.1.4.2 开始测绘设计日期：指甲方按第6.1 款发出的开始测绘设计通知中写明的开始测绘设计日期。

1.1.4.3 测绘设计服务期限：指乙方在投标函中承诺的完成合同测绘设计服务所需的期限，包括按第6.2款、第6.3款、第6.5款和第6.7款约定所作的调整。

1.1.4.4 完成测绘设计日期：指第1.1.4.3目约定服务期限届满时的日期。

1.1.4.5 基准日：指投标截止时间前28天的日期。

1.1.4.6 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的设计费总金额。

1.1.5.2 合同价格：指乙方按合同约定完成了全部测绘设计工作后，甲方应付给乙方的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4总负责补偿费用：指同一工程项目的测绘设计服务分解成多个合同项目的，由测绘设计总负责单位向各合同项目乙方分别收取的集中管理补偿费用，集中管理服务包括：成果总体集成、接受咨询、配合上报审查、对咨询与审查意见执行情况检查与协调、项目报批等服务。

费用支付：在甲方向各测绘设计合同支付进度付款时按约定比例提取、代为支付给总负责单位，具体按照专用合同条款执行。

总负责单位在专用合同条款中明确。总负责单位未能全部履行相应责任和义务的，甲方有权扣留该费用的部分或全部，补偿给实际完成的单位。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.3适用法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。

- 1.4合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书（含补充协议；评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；乙方提交的经甲方审核通过的测绘设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）甲方要求；

（7）设计费清单；（如有）

（8）技术方案；

（9）其他合同文件。

- 1.5合同协议书

乙方按中标通知书规定的时间与甲方签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，甲方和乙方的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

- 1.6文件的提供和照管

1.6.1 测绘设计文件的提供

除专用合同条款另有约定外，乙方应在合理的期限内按照合同约定的数量向甲方提供测绘设计文件。合同约定测绘设计文件应经甲方批复的，甲方应当在合同约定的期限内批复或提出修改意见。

1.6.2 甲方提供的文件

按专用合同条款约定由甲方提供的文件，包括基础资料、测绘设计任务书等，甲方应按约定的数量和期限交给乙方。由于甲方未按时提供文件造成设计服务期限延误的，按第6.2款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立即采取适当的措施防止损失扩大。

- 1.7联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

- 1.8转让

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

- 1.9严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.10知识产权

1.10.1 除专用合同条款另有约定外，乙方完成的测绘设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归甲方享有。

1.10.2 乙方在从事测绘设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方自行承担。因甲方提供的设计资料导致侵权的，由甲方承担责任。

1.10.3 乙方在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

- 1.11文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

- 1.12甲方要求

1.12.1 乙方应认真阅读、复核甲方要求，发现错误的，应及时书面通知甲方。无论是否存在错误，甲方均有权修改甲方要求，并在修改后3日内通知乙方。除专用合同条款另有约定外，由此导致乙方费用增加和(或)周期延误的，甲方应当相应地增加费用和(或) 延长周期。

1.12.2 如果甲方要求违反法律规定，乙方应在发现后及时书面通知甲方，要求其改正。甲方收到通知书后不予改正或不予答复的，乙方有权拒绝履行合同义务，直至解除合同；由此引起的乙方的全部损失由甲方承担。

1.12.3 甲方要求采用国外规范和标准进行设计时，应由甲方负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求在专用合同条款中约定。

- 2.甲方义务

- 2.1遵守法律

甲方在履行合同过程中应遵守法律，并保证乙方免于承担因甲方违反法律而引起的任何责任。

- 2.2发出开始测绘设计通知

甲方应按第 6.1 款的约定向乙方发出开始测绘设计通知。

- 2.3办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由甲方负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，甲方应当按时办理，乙方应给予必要的协助。

法律规定和（或）合同约定由乙方负责办理的测绘设计所需的证件和批件，甲方应给予必要的协助。

- 2.4支付合同价款

甲方应按合同约定向乙方及时支付合同价款。

- 2.5提供设计资料

甲方应按第1.6.2项的约定向乙方提供设计资料。

- 2.6其他义务

甲方应履行合同约定的其他义务。

- 3.甲方管理

- 3.1甲方代表

3.1.1 除专用合同条款另有约定外，甲方应在合同签订后14天内，将甲方代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知乙方，由甲方代表在其授权范围和授权期限内，代表甲方行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。甲方代表在授权范围内的行为由甲方承担法律责任。

3.1.2 甲方代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，导致合同无法继续正常履行的，乙方有权通知甲方更换甲方代表。甲方收到通知后7天内，应当核实完毕并将处理结果通知乙方。

3.1.3 甲方更换甲方代表的，应提前14天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知乙方。

3.1.4 甲方代表可以授权甲方的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。甲方代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知乙方。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到甲方代表的同意，与甲方代表发出的指示具有同等效力。

- 3.2乙方

3.2.1 甲方可以根据工程建设需要确定是否委托乙方进行测绘设计。如果委托测绘设计，则乙方享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到甲方的批准。乙方的测绘设计范围、职责权限和项目负责人信息，应在专用合同条款中指明。未经甲方批准，乙方无权修改合同。

3.2.2 合同约定应由乙方承担的义务和责任，不因乙方对测绘设计文件的审查或批准，以及为实施测绘设计作出的指示等职务行为而减轻或解除。

- 3.3甲方的指示

3.3.1 甲方应按合同约定向乙方发出指示，甲方的指示应盖有甲方单位章，并由甲方代表签字确认。

3.3.2 乙方收到甲方作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第11条执行。

3.3.3 在紧急情况下，甲方代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，乙方应遵照执行。甲方代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，逾期未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为甲方的正式指示。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，乙方只从甲方代表或按第3.1.4项约定的被授权人员处取得指示。

3.3.5 由于甲方未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致乙方费用增加和（或）周期延误的，甲方应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

- 3.4决定或答复

3.4.1 甲方在法律允许的范围内有权对乙方的测绘设计工作和/或设计文件作出处理决定，乙方应按照甲方的决定执行，涉及测绘设计服务期限等问题按第11条的约定处理。

3.4.2 甲方应在专用合同条款约定的时间之内，对乙方书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出答复的，视为已获得甲方的批准。

- 4.乙方义务

- 4.1乙方的一般义务

4.1.1 遵守法律

乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。

4.1.3 完成全部测绘设计工作

乙方应按合同约定应按合同约定以及甲方要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。乙方应按合同约定提供测绘设计文件和相关服务，以及为完成测绘设计服务所需的劳务、材料、试验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。

4.1.4保证测绘作业规范、安全和环保

乙方应按法律、规范标准和甲方要求，采取各项有效措施，确保测绘作业操作规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急预案，防止因作业造成的人身伤害和财产损失。

对于乙方在测绘设计过程中发生的人员伤亡或财产损失，或造成第三方的人员伤亡、财产损失，或由此而引起的其他一切损害和损失，甲方均不承担责任。

4.1.5避免勘探对公众与他人的利益造成损害

乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。乙方占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.6其他义务

乙方应履行合同约定的其他义务。

- 4.2履约保证金

4.2.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

4.2.2中标人不能按本章要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 4.3分包和不得转包

4.3.1 乙方不得将其测绘设计的全部工作转包给第三人。

4.3.2 乙方不得将测绘设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经甲方同意，乙方也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 甲方同意乙方分包工作的，乙方应向甲方提交1份分包合同副本，并对分包测绘设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的测量设计费由乙方与分包人自行支付。

4.3.4 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。

- 4.4联合体

4.4.1 联合体各方应共同与甲方签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经甲方确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经甲方同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与甲方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

- 4.5项目负责人

4.5.1 乙方应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。乙方更换项目负责人应事先征得甲方同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交甲方。项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得甲方同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 项目负责人应按合同约定以及甲方要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与甲方取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24 小时内向甲方提交书面报告。

4.5.3 乙方为履行合同发出的一切函件均应盖有乙方单位章，并由乙方的项目负责人签字确认。

4.5.4 按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知甲方。

- 4.6乙方员的管理

4.6.1 乙方应在接到开始测绘设计通知之日起7天内，向甲方提交测绘设计项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要乙方员和作业人员的名单及资格条件。主要乙方员应相对稳定，更换主要乙方员的，应取得甲方的同意，并向甲方提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5.1项规定执行。

4.6.2主要乙方员要求见专用合同条款约定。一般包括行政管理人（如有）、本合同项目负责人、技术负责人（如有）、各专业设计负责人、设计审核人、设计审定人、现场勘（调）查统计总联络人和各地区联络人（如有），其他人员包括各专业的设计人员、管理人员等；测绘专业负责人、试验负责人等，及作业人员包括勘探描述（记录）员、机长、观测员、试验员等。

4.6.3 乙方应保证其主要乙方员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都能按时参加甲方组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，甲方有权随时检查。甲方认为有必要时，可以进行现场考核。

4.6.5 乙方的工作进度未达到乙方投标文件中承诺的进度计划时，甲方有权要求乙方增加乙方员，乙方应立即安排，其费用视为已包含在合同价格中。

- 4.7撤换项目负责人和其他人员

乙方应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。甲方要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，乙方应予以撤换。

- 4.8保障人员的合法权益

4.8.1 乙方应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 乙方应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因测绘设计需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 乙方应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.4 乙方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高空、台风影响作业安全等劳动保护措施。其雇用人员在勘探作业中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 乙方应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。

- 4.9合同价款应专款专用

甲方按合同约定支付给乙方的各项价款，应专用于合同测绘设计工作。

- 5.测绘设计要求

- 5.1一般要求

5.1.1 甲方应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求乙方违反法律和工程质量、安全标准进行设计服务，降低工程质量。

5.1.2 乙方应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并应符合甲方要求。各项规范、标准和甲方要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，乙方完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，乙方应向甲方提出遵守新规定的建议。甲方应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。甲方指示遵守新规定的，按照第 11 条约定执行。

5.1.4 乙方的设计人员在设计服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求，但不得指定生产厂、供应商和产品品牌。

- 5.2测绘设计依据

除专用合同条款另有约定外，本工程的设计依据如下：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的规范、标准、规程；

（3）工程基础资料及其他文件；

（4）本测绘设计服务合同及补充合同；

（5）本工程施工需求；

（6）合同履行中与测绘设计服务有关的来往函件；

（7）其他测绘设计依据。

- 5.3测绘设计范围

5.3.1 本合同的测绘设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体测绘设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。

5.3.2 工程范围指所测绘设计工程的建设内容，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.3 阶段范围指工程建设程序中可行性研究、本项目申请报告、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，具体范围在专用合同条款中约定。

5.3.4 工作范围指工程测量、水文地质勘察（如有）、岩土工程设计（如有），编制设计文件、编制设计概算、预算，招标设计、提供技术交底、施工配合，参加试车（试运行），编制竣工图，参加完工验收、竣工验收和甲方委托的其他服务中的一项或者多项工作，具体范围在专用合同条款中约定。

- 5.4临时占地和设施要求

5.4.1乙方应根据测绘设计服务方案制订临时占地计划，报请甲方批准。

5.4.2 位于本工程区域内的临时占地，由甲方协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内的临时占地，由乙方向行政管理部门报建申请，按照要求制订占地施工方案，并据此实施。

5.4.3 临时占地使用完毕后，乙方应按照甲方要求或行政管理部门规定恢复临时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，甲方有权委托他人代为恢复或清理，由此发生的费用从拟支付给乙方的测绘设计费用中扣除。

5.4.4 乙方应配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设施、办公生活用房、取样存放场所等。

5.4.5 临时设施应满足规范标准、甲方要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由乙方自行承担。

- 5.5安全作业要求

5.5.1 乙方应按合同约定履行安全职责，执行甲方有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送甲方批准。

5.5.2 乙方应严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。

5.5.3 乙方应按照法律、法规和工程建设强制性标准进行作业，加强作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。

5.5.4 乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对乙方人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用具。

5.5.5 乙方应按甲方的指示制订应对灾害的紧急预案，报送甲方批准。乙方还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

5.5.6 乙方应对其履行合同所雇用的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于甲方原因造成乙方人员工伤事故的，应由甲方承担责任。

5.5.7 由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

- 5.6环境保护要求

5.6.1 乙方在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

5.6.2 乙方应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送甲方批准。

5.6.3 乙方应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和甲方要求。

- 5.7事故处理要求

5.7.1 合同履行过程中发生事故的，乙方应立即通知甲方。

5.7.2 甲方和乙方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲方和乙方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

- 5.8测绘设计文件要求

5.8.1 测绘设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和甲方要求，相关测绘设计依据应完整、准确、可靠，测绘设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。

5.8.2 测绘设计服务应根据法律、规范标准和甲方要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。

5.8.3 测绘设计文件的深度应满足本合同相应测绘设计阶段的规定要求，满足甲方的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。

5.8.4 测绘设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在测绘设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

5.8.5 测绘设计文件必须符合下列要求：

（1）测绘设计文件的编制必须严格执行国家基本建设程序、工程建设标准强制性条文及有关水利工程建设的法律、法规、规章、规范、标准、规程、定额和合同的要求。

（2）测绘设计文件的编制须符合国民经济、社会发展规划和产业政策，贯彻提高社会经济效益和促进技术进步的方针，实行资源综合利用，节约资源和能源，符合国家自然风景区、城市、集镇、村庄规划和相关专业规划，符合国家有关劳动安全卫生、消防、抗震、人防规定。

（3）测绘设计文件必须保证工程质量和安全的要求，符合安全、适用、耐久、经济、美观的综合要求；并应特别注意沿线景观及沿线设施的协调性和符合环境保护、水土保持的要求。

5.8.6 乙方应根据批复的可行性研究报告和《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》、水利部《水利工程设计概（估）算编制规定》完成设计工作。设计文件经审查批复后，作为编制施工图设计文件和控制建设项目投资的依据。设计概（估）算编制规定选择江苏省或水利部的规定，由专用合同条款约定。

5.8.7 若甲方或甲方上级主管部门认为需要进行技术设计，乙方应根据甲方要求，按《设计概（估）算编制规定》有关规定编制技术设计文件和修正概算，并通过甲方上级主管部门的审查。

5.8.8 乙方应按批准的项目申请报告完成招标设计，并接受甲方、咨询单位及甲方上级主管部门对招标设计的审查，按审查意见修改招标设计文件。乙方应在甲方规定的时间内完成招标设计的编制。

5.8.9 当甲方、咨询单位或上级主管部门认为需调用乙方的设计计算书时，乙方必须及时提供。

- 6.开始和完成测绘设计

- 6.1开始测绘设计

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始测绘设计条件的，甲方应提前 7 天向乙方发出开始测绘设计通知。测绘设计服务期限自开始测绘设计通知中载明的开始测绘设计日期起计算。测绘设计服务周期安排在专用合同条款中约定。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，因甲方原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始测绘设计通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。甲方应承担由此增加的费用和（或）周期延误。

6.1.3 乙方应在接到中标通知书后 14 天内，针对测绘设计各个阶段工作内容向甲方提交具有可实施性、分项目的测绘设计详细工作大纲及进度计划，以及为完成本计划而建议采用的措施和说明（含电子文件一份），经批准后作为测绘设计合同文件的组成部分，是甲方对测绘设计进行项目管理的依据之一。

6.1.4 乙方在开展专题研究之前，应针对专题研究的具体内容提交详细的工作大纲（含电子文件一份），报甲方审核后实施，并作为测绘设计合同文件的组成部分。

6.1.5 甲方对乙方测绘设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲的审查，并不免除乙方对本项目测绘设计（含专题研究）应承担的责任。

6.1.6 乙方应在每月月底或专用合同条款约定的时间向甲方提供进度报告，说明该月工作进展情况及下月计划安排，并根据甲方要求，参加甲方组织的月度工作例会。

- 6.2甲方引起的周期延误

在履行合同过程中，由于甲方的下列原因造成测绘设计服务期限延误的，甲方应延长测绘设计服务期限并增加测绘设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。

（1）合同变更；

（2）未按合同约定期限及时答复测绘设计事项；

（3）因甲方原因导致的暂停测绘设计；

（4）未按合同约定及时支付测绘设计费用；

（5）甲方提供的基准资料错误；

（6）未及时履行合同约定的相关义务；

（7）未能按照合同约定期限对测绘设计文件进行审查；

（8）甲方造成周期延误的其他原因。

- 6.3乙方引起的周期延误

由于乙方原因造成周期延误，乙方应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。

- 6.4第三人引起的周期延误

由于行政管理部门审查延迟原因造成费用增加和（或）周期延误的，由甲方承担。

- 6.5非人为因素引起的周期延误

6.5.1 由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延误的，乙方有权要求甲方延长周期和（或）增加费用。

6.5.2 乙方发现地下文物或化石时，应按规定及时报告甲方和文物保护部门，并采取有效措施进行保护；乙方有权要求甲方延长周期和（或）增加费用。

- 6.6完成测绘设计

6.6.1 乙方完成测绘设计服务之后，应根据法律、规范标准、合同约定和甲方要求编制测绘设计文件。

6.6.2 测绘设计文件是工程测绘设计的最终成果和施工的重要依据，应根据本工程的测绘设计内容和不同阶段的测绘设计任务、目的和要求等进行编制。测绘设计文件的内容和深度应满足对应阶段的规范要求。

6.6.3 除专用合同条款另有约定外，测绘设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应加盖单位章和项目负责人注册执业印章；电子文件中的文字为 WORD 格式、图形为 CAD 格式，并应使用光盘和 U 盘分别贮存。

- 6.7提前完成测绘设计

6.7.1 根据甲方要求或者基于专业能力判断，乙方认为能够提前完成测绘设计的，可向甲方递交一份提前完成测绘设计建议书，包括实施方案、提前时间、测绘设计费用变动等内容。除专用合同条款另有约定之外，甲方接受建议书的，不因提前完成测绘设计而减少测绘设计费用；增加测绘设计费用的，所增费用由甲方承担。

6.7.2 甲方要求提前完成测绘设计但乙方认为无法实施的，应在收到甲方书面指示后 7 天内提出异议，说明不能提前完成的理由。甲方应在收到异议后 7天内予以答复。任何情况下，甲方不得压缩合理的测绘设计服务期限。

6.7.3 由于乙方提前完成测绘设计而给甲方带来经济效益的，甲方可以在专用合同条款中约定乙方因此获得的奖励内容。

- 7.暂停测绘设计

- 7.1甲方原因暂停测绘设计

合同履行中发生下列情形之一的，乙方可向甲方发出通知，要求甲方采取有效措施予以纠正。甲方收到乙方通知后的28天内仍不履行合同义务时，乙方有权暂停测绘设计并通知甲方；甲方应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

- 甲方违约；

- 甲方确定暂停测绘设计；

- 合同约定由甲方承担责任的其他情形。

- 7.2乙方原因暂停测绘设计

合同履行中发生下列情形之一的，甲方可向乙方发出通知暂停测绘设计，由此造成费用的增加和（或）周期延误由乙方承担：

- 乙方违约；

- 乙方擅自暂停测绘设计；

- 合同约定由乙方承担责任的其他情形。

- 7.3暂停期间的文件照管

不论由于何种原因引起暂停测绘设计的，暂停期间乙方应负责妥善保护已完部分的测绘设计文件，由此增加的费用由责任方承担。

- 8.测绘设计文件

- 8.1测绘设计文件接收

8.1.1 甲方应当及时接收乙方提交的测绘设计文件。如无正当理由拒收的，视为甲方已经接收测绘设计文件。

8.1.2 甲方接收测绘设计文件时，应向乙方出具文件签收凭证，凭证内容包括文件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。

8.1.3 测绘设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件、展板、模型、沙盘、动画等要求，在专用合同条款中约定。

- 8.2甲方审查测绘设计文件

8.2.1 甲方接收测绘设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，乙方应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和甲方要求等；审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，甲方对于测绘设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。甲方逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为乙方的测绘设计文件已经通过甲方审查。

8.2.3 甲方审查后不同意测绘设计文件的，应以书面形式通知乙方，说明审查不通过的理由及其具体内容。乙方应根据甲方的审查意见修改完善测绘设计文件，并重新报送甲方审查，审查期限重新起算。

- 8.3审查机构审查测绘设计文件

8.3.1 测绘设计文件需经政府有关部门审查或批准的，甲方应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将测绘设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。甲方的审查和施工图审查机构的审查不减免乙方因为质量问题而应承担的测绘设计责任。

8.3.2 对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改甲方要求的，应由乙方按照审查意见修改完善测绘设计文件；如需修改甲方要求的，则由甲方重新修改和提出甲方要求，再由乙方根据新的甲方要求修改完善测绘设计文件。

8.3.3 由于自身原因造成测绘设计文件未通过审查机构审查的，乙方应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。

- 9.测绘设计责任与保险

- 9.1工作质量责任

9.1.1 测绘设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和甲方要求等。

9.1.2 乙方应做好设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度，加强测绘设计服务全过程的质量控制，建立完整的测绘设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

9.1.3 乙方在工作中应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。

9.1.4乙方应按合同约定对测绘设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制测绘设计工作质量报表，报送甲方审查。

9.1.5甲方有权对测绘设计工作质量进行检查和审核。乙方应为甲方的检查和检验提供方便，包括甲方到测绘设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、审核设计的原始记录和其他文件。甲方的检查和审核，不免除乙方按合同约定应负的责任。

- 9.2测绘设计文件错误责任

9.2.1 测绘设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论乙方是否通过了甲方审查或审查机构审查，乙方均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正，但因第1.6.2项约定由甲方提供的文件错误导致的除外。

9.2.2 因乙方原因造成测绘设计文件不合格的，甲方有权要求乙方采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.1款的约定承担责任。

9.2.3 因甲方原因造成测绘设计文件不合格的，乙方应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此造成的测绘设计费用增加和（或）测绘设计服务期限延误由甲方承担。

- 9.3测绘设计责任主体

9.3.1 乙方应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。

9.3.2 设计责任为相应项目负责人、设计项目负责人终身责任制，全部测绘设计责任为本合同项目负责人终身责任制。项目负责人、设计项目负责人应当相应保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

9.3.3 项目负责人、设计项目负责人、项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。

- 9.4测绘设计责任保险

9.4.1 除专用合同条款另有约定外，乙方应具有甲方认可的、履行本合同所需要的工程测绘设计责任险，于合同签订后28天内向甲方提交工程测绘设计责任险的保险单副本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。

9.4.2 工程测绘设计责任险的保险范围，应当包括由于乙方的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。

9.4.3 发生工程测绘设计保险事故后，乙方应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由乙方自行补偿。

- 10.招标和施工期间配合

- 10.1招标期间配合

10.1.1 招标配合指乙方配合甲方进行各项招标工作。

10.1.2 招标人应按甲方规定的时间提供各标段招标所需的工程数量和工程说明；按甲方规定的时间提供各标段的施工招标图纸、工程量清单、招标项目预算和施工技术要求等参考资料；按甲方要求安排相关人员参加标前会，就有关设计问题进行答疑。

- 10.2施工期间配合

10.2.1 施工配合指乙方配合施工乙方，在施工期间提供的补充设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。

10.2.2 除专用合同条款另有约定外，甲方应为乙方派赴施工现场的工作人员，在施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务和其他便利条件。

10.2.3 乙方应在本工程的施工期间，积极提供测绘设计配合服务，包括并不限于设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与工程完工验收、参与工程竣工验收等工作。

10.2.4 甲方应当组织设计技术交底会，由乙方向甲方、乙方和施工乙方等进行设计交底，对本工程的设计意图、测绘设计文件和施工要求等进行系统的说明和解释。

10.2.5 工程施工完毕后，甲方应当按有关规定组织工程完工验收和工程竣工验收，乙方参加验收并出具本单位的验收结论。如因测绘设计原因致使工程不合格的，乙方应当承担违约责任，免费修改测绘设计文件和赔偿甲方由此产生的经济损失。

10.2.6 乙方应在施工现场设立代表处或派驻经验丰富的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在甲方指定的时间内，做好测绘设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

（2）在甲方规定的时间内，及时处理与解决施工中与测绘设计有关的问题；

（3）在甲方规定的时间内，积极配合甲方对施工及测绘设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案；

甲方对设计代表的数量和资历条件有特定要求的，在专用合同条款中约定。乙方应按甲方提出的要求派驻设计代表，否则按违约处理。若甲方在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，乙方应在甲方提出更换通知的 7 天内完成更换工作并使甲方满意。

10.2.7 本项目设计变更的测绘设计由乙方承担（节余资金以设计变更形式重新批复另行建设的，按照批复文件规定执行），乙方应及时完成测绘设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。除本合同第 11 条规定之外的设计变更，其测绘设计费用应视为已含入合同价格中，甲方不再另行支付。所有设计变更必须提供预算金额并由设计代表签字确认。专用合同条款另有约定的从其约定。

- 11.合同变更

- 11.1变更情形

11.1.1 合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一致后进行变更，测绘设计服务期限的调整方法在专用合同条款中约定。

（1）测绘设计范围发生变化；

（2）除不可抗力外，非乙方的原因引起的周期延误；

（3）非乙方的原因，对工程同一部分重复进行测绘设计；

（4）非乙方的原因，对工程暂停测绘设计及恢复测绘设计。

11.1.2 基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形的，按照上述约定进行调整。

- 11.2合理化建议

11.2.1 合同履行中，乙方可对甲方要求提出合理化建议。合理化建议应以书面形式提交甲方，被甲方采纳并构成变更的，执行第11.1款约定。

11.2.2 乙方提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，甲方应按专用合同条款中的约定给予奖励。

- 12.合同价格与支付

- 12.1合同价格

12.1.1 本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。

12.1.2 测量设计费实行甲方签证制度，即乙方完成测绘设计项目后通知甲方进行验收，通过验收后由甲方代表对实施的测绘设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算测绘设计费用的依据之一。

12.1.3 除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括测绘工作的收集资料，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用；设计工作的收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用。合同价格包括国家规定的增值税税金。

12.1.4 甲方要求乙方进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由甲方另行支付。

- 12.2预付款

- 本项目不执行预付款

- 12.3支付

12.3.1支付规定按照招标文件约定的条款执行。

- 13.不可抗力

- 13.1不可抗力的确认

13.1.1 不可抗力是指乙方和甲方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

13.1.2 不可抗力发生后，甲方和乙方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方协商确定。

- 13.2不可抗力的通知

13.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

13.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 13.3不可抗力后果及其处理

13.3.1 不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗力发生前已完成的测绘设计工作，应当按照合同约定进行支付。

13.3.2 不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。

13.3.3 因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当事人承担全部损失。

- 14.违约

- 14.1乙方违约

14.1.1 合同履行中发生下列情况之一的，属乙方违约：

- 测绘设计文件不符合法律以及合同约定；

- 乙方转包、违法分包或者未经甲方同意擅自分包；

- 乙方未按合同计划完成测绘设计，从而造成工程损失；

- 乙方无法履行或停止履行合同；

- 乙方不履行合同约定的其他义务。

14.1.2 乙方发生违约情况时，甲方可向乙方发出整改通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，甲方有权解除合同并向乙方发出解除合同通知。乙方应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和甲方损失等。

- 14.2甲方违约

14.2.1 合同履行中发生下列情况之一的，属甲方违约：

- 甲方原因造成测绘设计停止；

- 甲方无法履行或停止履行合同；

- 甲方不履行合同约定的其他义务。

14.2.2 甲方发生违约情况时，乙方可向甲方发出暂停测绘设计通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，乙方有权解除合同并向甲方发出解除合同通知。甲方应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和乙方损失等。

- 14.3第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 15.争议的解决

甲方和乙方在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 第3节专用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1词语定义

1.1.3.1 本次进行测绘设计招标的项目为 宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目 。

1.1.3.2测绘设计服务的其他约定：/。

- 1.3适用法律

本合同适用的其他规范性文件：按通用合同条款执行。

- 1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先顺序：（1）合同协议书（含补充协议；评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；乙方提交的经甲方审核通过的测绘设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）甲方要求；（7）设计费清单（如有）；（8）技术方案；（9）其他合同文件。

- 1.5合同协议书

要求提供履约担保的，履约担保作为合同生效的前置条件。

- 1.6文件的提供和照管

甲方负责提供的文件包括：/，提供数量：/，提供期限：/。

- 1.8转让

转让的另有约定：            /             。

- 1.10知识产权

知识产权的另有约定：乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属甲方。

- 1.12甲方要求

1.12.1因招标文件中的甲方要求导致乙方费用增加和（或）周期延误的，甲方是否相应地增加费用和（或）延长周期的约定： 不增加费用、协商适当延长周期。

1.12.3甲方要求采用国外规范和标准进行设计时，应由甲方负责提供该规范和标准的外国文本和中文译本，提供的时间、份数和其他要求：如有涉及、双方另行协商。

- 2.甲方义务

- 2.6其他义务

增加：

2.6.1 甲方应严格履行基本建设程序，根据本工程的具体情况和技术要求，确定合理的测绘设计服务期限。

2.6.2 甲方应委托咨询单位对测绘设计文件和为了满足测绘设计需要而进行的各种研究试验成果进行审查，并负责设计文件的报审工作，向乙方提供上级主管部门对测绘设计文件进行审查后的批复意见。对乙方在贯彻落实审查意见时提出的有关问题应及时认真予以解答，但并不免除乙方根据本合同规定应负的责任。

2.6.3 甲方不应向乙方提出违背工程安全生产的要求以及违背法律、法规和工程建设强制性标准规定的要求。

2.6.4 由于执行甲方的书面指令而造成的测绘设计质量事故应由甲方承担责任。

- 3.甲方管理

3.1.1确定甲方代表的时间及相关内容：/ 。

- 3.2乙方

3.2.1 本工程是否委托乙方进行测绘设计测绘设计：/。如进行测绘设计测绘设计，乙方的测绘设计范围包括：/；职责权限：/；项目负责人：/。

- 3.3甲方的指示

3.3.4乙方取得甲方指示的其他来源途径：        /                   。

- 3.4决定或答复

3.4.2 甲方应在收到设计人书面提出的事项后   3   天内作出书面答复。

- 4. 乙方义务

- 4.1乙方的一般义务

4.1.6乙方的其他义务

4.1.6.1 乙方对本合同工程测绘设计质量承担设计使用年限内的终身责任。

4.1.6.2 在测绘设计过程中，乙方应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

4.1.6.3 乙方的测绘设计文件应接受甲方、咨询单位及甲方的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，乙方应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改测绘设计文件。

4.1.6.4 乙方应按甲方要求的数量（符合规范要求）提供所有为完成测绘设计所必需的研究试验阶段性或成果性报告，接受甲方或上级主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

4.1.6.5 乙方应根据设计需要开展专题研究工作，提交相应专题研究报告，并通过甲方或上级主管部门的审查。

4.1.6.6 乙方的其他义务：

- 乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

- 设计合理使用年限为符合国家规定年限。

- 负责该合同项目的设计联络工作。

- 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定。

- 由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

- 乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件年内项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

- 乙方如发生方案变化，按变化后的方案结算费用，其他方案不另行补偿。

- 4.2履约担保

- 关于履约担保：（按招标文件约定填写） ，担保形式：银行保函或甲方认可的其他形式。

- 4.3分包和不得转包

4.3.2未经甲方同意，乙方也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。另有约定内容：    不允许分包     。

4.3.3甲方同意分包的，关于分包人的测量设计费支付方的另有约定：      /      。

- 4.5项目负责人

4.5.4 关于项目负责人授权其下属人员履行职责的约定：/。

- 4.6乙方员的管理

4.6.2主要乙方员要求：/。

- 5.测绘设计要求

- 5.1一般要求

5.1.3 乙方遵守法律规定以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本，本项目所使用的设计概（估）算编制规定为：《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）》、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》、《江苏省水利工程概算定额》 等。

- 5.3测绘设计范围

5.3.2 工程范围包括：（按招标文件约定填写）。

5.3.3 阶段范围包括：（按招标文件约定填写）。

5.3.4 工作范围包括：（按招标文件约定填写）。

- 5.4测绘作业要求

5.4.1 测绘（1），甲方提供书面资料时间的另有约定：无。

- 5.6临时占地和设施要求

5.6.5临时设施的修建、拆除和恢复费用由乙方自行承担，另有约定内容：  无  。

- 5.7安全作业要求

5.7.1 乙方编制安全措施计划的期限：/。

- 5.10测绘设计文件要求

5.10.6 乙方使用概（估）算编制规定的要求：《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017年修订版）》、《江苏省水利工程施工机械台时费定额》、《江苏省水利工程概算定额》等。

- 6.开始测绘设计和完成测绘设计

- 6.1开始测绘设计

6.1.1 满足以下条件时，甲方应向乙方发出开始测绘设计通知：/。测绘设计服务周期安排：/。

6.1.2因甲方原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始测绘设计通知的，甲方是否承担由此增加的费用和（或）周期延误： 甲方不承担由此增加的费用，周期延误协商解决 。

6.1.6乙方应在每月月底提供进度报告，提供进度报告时间如果另行约定的，具体约定如下：/。

6.2甲方引起的周期延误由于甲方原因造成测绘设计服务期限延误的，延长测绘设计服务期限的计算方法：    /   ；增加测绘设计费用的计算方法：   /    。

6.3乙方引起的周期延误逾期违约金的计算方法 ： 该中标合同价的千分之二/天  ；逾期违约金的最高限额：  该中标合同价的百分之三十 。

- 6.5非人为因素引起的周期延误

6.5.1 异常恶劣气候条件包括：/；不利物质条件包括：/。

- 6.6完成测绘设计

6.6.3 测绘设计文件成果形式的增加约定：/。

- 6.7提前完成测绘设计

6.7.1提前完成测绘设计的，甲方是否承担由此增加的费用：     不承担      。

6.7.3 由于乙方提前完成测绘设计而给甲方带来经济效益的，甲方给予乙方如下奖励：    /     。

- 8.测绘设计文件

- 8.1测绘设计文件接收

8.1.3 测绘设计文件提交要求：。

- 8.2甲方审查测绘设计文件

8.2.1 甲方审查测绘设计文件的具体范围：/；明细内容：/；费用分担原则：/。

8.2.2 甲方对于测绘设计文件的审查期限的重新约定：/。

- 9.测绘设计责任与保险

- 9.4测绘设计责任保险

9.4.1测绘设计责任保险的另有约定：              /             。

- 10.招标和施工期间配合

- 10.1招标期间配合

10.1.1增加：乙方向相应施工招标文件提供因地质条件可能造成的工程风险和危险性较大工程清单。

- 10.2施工期间配合

10.2.2 关于甲方为乙方派赴施工现场的工作人员提供的便利条件：     /     。

10.2.4增加：对于因地质条件可能造成的工程风险、危险性较大的施工部位和专业工作，乙方应当结合乙方拟采取的施工方案并进一步深入现场调查研究后，及时提供安全生产风险控制设计说明文件，必要时进行专项设计。

10.2.7本项目不含设计变更。

- 11.合同变更

- 11.1变更情形

11.1.1 合同变更时，测绘设计服务期限的调整方法：协商解决；测绘设计费用的调整方法如下   不调整    。

11.2合理化建议

11.2.2 乙方提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工程经济效益的，甲方给予乙方如下奖励：   /    。

- 12.合同价格与支付

- 12.1合同价格

12.1.1 本合同的报价方式：详见开标一览表 。

12.1.2在合同实施期间，合同单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

12.1.3设计过程中模型试验、技术咨询和施工图审查所发生的费用由乙方承担，甲方不另行支付。

- 12.2预付款

12.2.1 预付款的额度、支付方式：不支付预付款。

- 12.3支付

12.3.1 项目申请报告费：采购人取得行政主管部门的相关批复之后，一次性付清。

工程测绘费：提供测绘的成果报告经采购人复核，确认合格后一个月之内一次性付清。

12.3.2 测绘设计费支付依据

1、测绘设计方按照业主有关文件管理要求，递交相应成果资料和有关电子文件。

2、评审委员会评审通过的评审报告或审查会议纪要。

3、业主审核签认的测绘设计方根据合同约定提出的书面支付申请(包括申请理由及金额) (并盖公章)， 申请表格式应满足业主规定的统一格式要求。

12.3.3 测绘设计费支付原则

按甲方规定程序经甲方审批同意后按测绘设计方银行帐号汇付

12.3.5结算方式

合同价款由项目申请报告费、测绘费共计两部分构成。

12.3.5.1项目申请报告费按照投标报价结算；

12.3.5.2工程测绘费结算按照承包人中标的单价及实际工程量进行结算。工程测量任务以甲方要求为准。

- 13.不可抗力

- 13.1不可抗力的确认

13.1.1不可抗力的其他情形：。

- 14.违约

- 14.1乙方违约

乙方发生违约情况时，甲方有权向乙方收取违约金，具体约定如下：

①如果测绘设计内容、深度不够、资料不足、方案缺陷或质量低劣引起工程施工返工造成时间延误或费用损失的，除由乙方继续改正完善测绘设计外，甲方可视造成的时间延误和费用损失程度扣除乙方合同价的 10 %违约金。

②如果乙方未按国家及行业现行的强制性技术标准规范等进行测绘设计，或未根据测绘设计成果资料进行工程测绘设计，或者在设计文件中指定或变相指定材料或设备的生产厂、供应商，甲方可按合同总价的 10 %扣除乙方的违约金。

③如果测绘设计错误而造成一般质量事故，乙方除应免收受损失部分的设计费外，还应无偿继续完善测绘设计，并承担相当于直接损失部分相应合同价的 20 %的赔偿金。

④如由于测绘设计错误造成重大工程质量事故，乙方除应采取补救措施外，还应承担由此造成的全部赔偿。甲方有权报请主管部门视情况给予处罚。

⑤除非甲方同意，乙方由于自身原因延误了按合同约定的测绘设计文件交付时间，每延误一天，减收该阶段应收设计费的  2  ‰，延误超过30天时，甲方可以中止合同。

⑥除不可抗力外，未经甲方同意，乙方擅自更换本合同项目负责人、技术负责人（按照甲方要求需要配置的），未经甲方同意擅自更换项目负责人的，支付违约金人民币30万元/人·次；未经甲方同意擅自更换专业负责人的，支付违约金人民币10万元/人·次；乙方员总人数不满足投标文件承诺的，支付违约金人民币10万元/人。

⑦如乙方将本合同项目转让，或未经甲方同意擅自将本合同项目任何部分分包出去，甲方有权中止合同，且不支付该分包工作量的设计费，并按合同价的 30 %扣除乙方的违约金。

⑧甲方对乙方投标中提出的技术指标或技术措施有异议，可由甲方或双方委托做模型验证，若甲方有误，相关费用由甲方承担，若乙方有误，相关费用由乙方承担。

⑨由于乙方测绘设计工作的疏漏、设计文件错误等，造成工程事故的，应承担事故直接损失 100  %的处理费用。

⑩乙方采用含有新技术、新工艺、新材料和承诺实现高技术性能指标等技术文件参加发包竞争的，对于在项目实施过程中发现其明显不可行则纳入违约行为管理，并扣减一部分合同价款，具体规定如下：  /     。

⑪尽管有本合同其他约定，双方特此明确，乙方在本合同项下的责任限额为合同总价的30%。

- 15.争议的解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向宜兴市人民法院提起诉讼。

- 16. 履约保证金

16.1 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额 10%的履约保证金。

| 收款单位 | 宜兴市环保集团有限公司 | 交纳形式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 | 中国光大银行股份有限公司宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 51610188000102616 |  |  |

16.2 （1）若乙方缴纳履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。（2）履约保证金于合同履约结束之日起三十个工作日内无息退还。

16.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 16.4 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202507030

项目名称：宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市环保集团有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

我方收到你们宜兴市环保集团有限公司宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供服务，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方和评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202507030

供应商名称（盖章）：                                         单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 最高限价 | 含税单价（元/平方公里） | 不含税单价（元/平方公里） | 含税总价 | 不含税总价 | 增值税税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目申请报告费 | 1项 | 260000 | / | / |  |  |  |  |
| 2 | 测绘费 | 1平方公里 | 120000 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计（1+2含税） |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部服务进行投标，只投其中部分服务者，投标无效。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

宜兴市环保集团有限公司：

我公司参加贵单位宜兴市环保集团有限公司宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目（YXGYJT202507030）采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202507030）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、被授权代表身份证明（格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市环保集团有限公司、江苏鸿成工程项目管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对宜兴市环保集团有限公司宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目（YXGYJT202507030）的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表签名：

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

3、资格性证明材料

①具有独立承担民事责任的能力：投标人为法人或其他组织的提供营业执照或法人（登记）证书复印件，投标人为自然人的提供自然人身份证复印件； （开标时提供原件或公证件）

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若投标人为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）或投标人近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；

③投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

④投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

⑤投标人为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

⑥投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）；

⑦良好的信用记录：未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单，或未在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若投标人企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若投标人企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）

⑧其他条件：

（1）工程设计综合甲级资质或水利行业设计乙级及以上资质或水利行业设计（河道整治）专业乙级及以上资质；（提供有效期内的证书复印件加盖公章）

（2）工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类（工程测量）乙级及以上资质或测绘（工程测量）乙级及以上资质。（提供有效期内的证书复印件加盖公章）

注：以上“近十二个月”是指提交招标文件截止日之前近十二个月（不含报价当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术商务部分评分导读表（格式）

技术商务部分评分导读表

项目名称：宜兴市西氿近岸湖体修复工程项目申请报告编制及测绘服务项目

项目编号：YXGYJT202507030

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 自评分 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投  标  人（签章）：

投  标  人（签名）：

注：投标人应对照招标文件“第四章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

（五）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 身体状况 | 是否驻扎现场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.表格不够可自行延长。

2.上表内容须按招标文件要求提供经社保部门确认的社保缴纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人签名：                                    日期：

（六）招标文件“第三章 项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关文件、证明材料等（如有自行添加）

（七）服务内容的详细说明及服务方案（格式自拟）：

（八）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（九）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）