太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）2025-2026年度工程设计采购施工总承包-固化土外运项目（专业分包）

招

标

文

件

项目编号：YXGYJT202601031（代）

项目名称：太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）2025-2026年度工程设计采购施工总承包-固化土外运项目（专业分包）

采购人：宜兴市公用市政工程有限公司

采购代理机构：江苏恒鸿建设咨询有限公司

二〇二六年二月

目  录

第一章 投标邀请函	3

第二章 投标人须知	5

第三章 评标方法和标准	15

第四章 项目技术要求和有关说明	17

第五章 合同条款	19

第六章 投标文件（格式）	29

# 第一章 投标邀请函

江苏恒鸿建设咨询有限公司受宜兴市公用市政工程有限公司委托，就太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）2025-2026年度工程设计采购施工总承包-固化土外运项目（专业分包）组织采购，欢迎你单位参加投标，并请仔细阅读下列附表中的相关事项，严格按照要求准备投标文件：

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 采购代理机构：江苏恒鸿建设咨询有限公司 项目名称：太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）2025-2026年度工程设计采购施工总承包-固化土外运项目（专业分包） 项目编号：YXGYJT202601031（代） 评标方法：综合评分法 本项目预算及最高限价为：52457986元 |  |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑥投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）； ⑦投标人提供自有购买合同或者已签订的有效期内的运输船租赁合同，日运输能力总量至少达到8000t/天(需提供内河船舶安全与环保证书复印件及运力计算式)。 |  |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 3 | 集中考察或答疑：无。请供应商自行勘察现场，如有需要请与我公司该项目负责人钱军联系，联系电话：13961565852。 |  |
| 4 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人在投标前须交纳投标保证金捌拾万元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 51610188000332925. 注：交纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后交纳投标保证金，否则作废标处理，合同签订后，无息退回。 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份（需装订后密封） 投标文件副本份数：4份（需装订后密封） 资格审查原件：1份（不需密封） |  |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2026年3月3日9：00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：江苏恒鸿建设咨询有限公司二楼开标室（宜兴市紫竹东路105号） |  |
| 7 | 采购人：宜兴市公用市政工程有限公司 联系人：许先生 联系电话：0510-87117379 联系地址：宜兴市环科园岳东路5号 邮政编码：214200 | 采购代理机构：江苏恒鸿建设咨询有限公司 联系人：刘女士 联系电话：0510-81717763 联系地址：宜兴市紫竹东路105号 邮政编码：214200 |
|  | 质疑受理人及联系电话： 许先生 联系电话：13861520885 联系地址：宜兴市环科园岳东路5号 邮政编码：214200 | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用环保集团有限公司 联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园绿园路528号 联系电话：0510-80702109 |

第二章 投标人须知

一、总则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

- 1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3招标代理服务费：按国家计委计价格[2002]1980号文件规定的40%计取；专家评审费：按《关于规范江苏省政府采购专家评审费标准的通知》(苏财购(2016)48号)执行。

上述两项费用均由中标人在领取成交通知书时一次性付清，投标人必须将该部分费用考虑在报价内。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏恒鸿建设咨询有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由宜兴市公用市政工程有限公司负责解释，其他部分由宜兴市公用市政工程有限公司和江苏恒鸿建设咨询有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足15日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标明细报价表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；(投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法交纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法交纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月交纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）；

- 投标人提供自有购买合同或者已签订的有效期内的运输船租赁合同，日运输能力总量至少达到8000t/天(需提供内河船舶安全与环保证书复印件及运力计算式)；

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）。

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（6）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。若要求提供原件的，投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要交纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到指定地点提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，江苏恒鸿建设咨询有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏恒鸿建设咨询有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、联合体投标、中标后分包

16、不接受联合体投标、不接受中标后分包。

五、开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 采购人按招标文件规定的时间在指定地点召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2 开标结束后，评标委员会对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“7、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

（3）在评审中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标审查程序：

①报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

②报价低于通过符合性审查且报价次低供应商报价50%的，即报价<通过符合性审查且报价次低供应商报价×50%；

③报价低于采购项目最高限价45%的，即报价<采购项目最高限价×45%；

④其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对报价作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。审查相关情况在评审报告中予以记录。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

22、投标保证金

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

- 签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、不与采购人签订合同，视为违约，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4签订合同前，中标单位须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用市政工程有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于电汇、转账、保函(不接受其他形式的履约保证金) |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 中国农业发展银行 |  |  |
| 账 号 | 20332028200100000313821 |  |  |

注：若乙方履约保证金的形式为开具银行保函，需确保保函有效期覆盖合同期。若合同在执行过程中保函即将过期，乙方需提前一个月重新开具银行保函交至甲方，否则甲方将停付进度款。

23.5履约保证金在本项目验收合格后无息退还。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

八、质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。投标单位投诉由宜兴市公用环保集团有限公司纪监办公室处理。

第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术部分 | 26分 |
| --- | --- |
| 商务部分 | 4分 |
| 价格部分 | 70分 |

二、评审内容：

1、技术部分

| 评审内容 | 序号 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主观评审因素 | 1 | 4分 | 总体概述：施工组织总体设想、方案针对性；总体设想合理、方案针对性强的得4分，总体设想一般、方案针对性较强的得3分，总体设想不合理、方案针对性不强的得2分，不提供的不得分。 |
|  | 2 | 3分 | 施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置；非常合理的得3分，比较合理的得2分，一般的得1分，不提供的不得分。 |
|  | 3 | 3分 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施；非常合理的得3分，比较合理的得2分，一般的得1分，不提供的不得分。 |
|  | 4 | 6分 | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；非常合理的得6分，比较合理的得4分，一般的得2分，不提供的不得分。 |
|  | 5 | 4分 | 安全文明施工环境保护措施；非常合理的得4分，比较合理的得3分，一般的得2分，不提供的不得分。 |
|  | 6 | 3分 | 船舶、车辆和其余机械设备投入计划；非常合理的得3分，比较合理的得2分，一般的得1分，不提供的不得分。 |
|  | 7 | 3分 | 工程项目实施的重点、难点和解决方案；非常合理的得3分，比较合理的得2分，一般的得1分，不提供的不得分。 |

- 商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客观评审因素 | 1 | 类似业绩 | 2分 | 近五年（自投标截止之日起倒算五年），投标人有5万方以上车载土方外运业绩的，得1分；投标人有船运淤泥固化土工程业绩的，得1分，本项最高得2分。 注：标书中提供合同及发票复印件，需提供原件，否则不得分。 |
|  | 2 | 船舶及车辆配置 | 2分 | 投标截止时间前，投标人提供自有购买合同或者已签订的有效期内的运输船租赁合同，日运输能力总量达到10800t/天得1分，日运输能力总量达到14400t/天得2分，本项最高得2分（需提供内河船舶安全与环保证书复印件及运力计算式）。 运输能力有效计算公式（日有效施工时间按0.5天计，单船载货量以证书上航区对应载货量为准）：单船运输能力=载货量*0.5，运输能力总量为单船运输能力之和。 |

3、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 70分 | 1、经初步评审合格的有效投标文件的投标报价的算术平均值为 A（若其余有效投标文件≤10家时，直接取算术平均值为 A；若其余有效投标文件大于10家时，去掉其中的一个最高值和一个最低值后取算术平均值为 A）。 2、评标基准价=A×K， A为有效投标文件投标价的算术平均数（A=C/B）； B为本工程有效投标单位数量； C为有效投标单位投标报价之和。 K 值的取值范围为97%,97.5%,98%。 3、评标细则说明： （1）、有效投标文件的投标报价等于评标基准价的得满分70分，投标报价相对评标基准价每高1%扣0.6分，每低1%扣0.3分，不足1%的，按照插入法计算得分，分值按四舍五入取二位小数。 （2）、相关数值的抽取在招标人（招标代理机构）完成投标文件密封性检查后进行，在抽取箱内放入有效投标人数三倍数量号码球，从小至大编号。然后根据签到顺序依次摸球，摸到球号当即公布，然后将球放入原抽取箱内，继续下一个重复上述过程，直至最后结束，根据每人所摸球编号最大者为抽取评标办法的投标人代表，如有最大相同球编号情况出现，重复上述过程，直至出现最大编号。 （3）、评标基准价确定后不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变（计算错误可作调整）。 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，若要求提供原件的，原件于报价时一并提交，否则不予加分。

3、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由供应商自负。

4、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦发现虚假情况等，采购人有权取消合同。

第四章 项目技术要求和有关说明

一、项目概况

本项目为宜兴市公用市政工程有限公司的太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）2025-2026年度工程设计采购施工总承包-固化土外运项目（专业分包）。

太湖内源污染治理(太湖西岸宜兴近岸区域)2025-2026年度工程审核后概算总投资55941.53万元。该项目对宜兴市太湖西岸水域进行生态清淤，清面积约7.95km2，清淤方量325.22万m3，采用环保绞吸式挖泥船进行底泥清淤，清出底泥通过排泥管运输至陆上固化场进行土工管袋或板框压滤的方式进行固化，固结后外运处置，余水处理采用物理沉淀+化学絮凝+A/O工艺的综合处理方法。

本次招标范围包含但不限于船运、临时码头建设、后场装车、短驳、卸车整平，监控安装（数据需接入甲方平台）、钢板铺设、磅房建设管理、航道疏浚、项目部搭建、安全文明施工、地方协调及运输过程中涉及到的所有手续办理等，请投标单位自行考虑投标风险。本次卸土场暂定为西渚堆场，陆运运距1km以内、船运运距约50km。如需了解项目详情或前往现场踏勘，请与我公司该项目负责人钱军联系，联系电话：13961565852。

二、技术参数

1、项目清单：

| 序号 | 数量 （m³水下方） | 单价限价 （元/m³） 水下方 | 限价合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3252200 | 16.13 | 52457986 | 全费用含税报价，包含项目直至运输完成过程中产生的所有费用，包含但不限于船运、临时码头建设、后场装车、短驳、卸车整平，监控安装（数据需接入甲方平台）、钢板铺设、磅房建设管理、航道疏浚、项目部搭建、安全文明施工、地方协调及运输过程中涉及到的所有手续办理等，请投标单位自行考虑投标风险。 本次卸土场暂定为西渚堆场，陆运运距1km以内、船运运距约50km。 后续若因堆场调整导致船运、陆运运距增减，则结算单价按照以下方式调整： 船运价格调整：投标单价±0.17*船运增减运距*投标整体下浮率； 陆运价格调整：运距1km以内不做调整，1km以上，每增加1km投标单价增加0.41*陆运增加运距*投标整体下浮率 固化土比例调整：水下方与固化土的比例暂按1：0.62测算；最终按照参建各方确认的水下方与固化土的实方数进行换算，增减幅度同比让利 注：投标整体下浮率为投标单价相对招标文件公布的单价限价的下浮率，即下浮率=(单价限价-投标单价)/单价限价x100%； |

以上工作为规划量，合同签订时或实际使用数量可能会有调整，具体使用数量以甲方要求为准，投标人必须充分考虑相关风险。

三、人员配备要求：至少配备1名专职安全员(持C证)、1名质检员、1名船舶调度员。

四、其他要求

1、工程地点：采购人指定地点。

2、验收标准：本项目验收标准为合格。验收工作由采购人根据招投标文件、合同约定、考核（验收）办法的相关规定及其他工作要求组织验收。

3、服务期限：合同签订之日起至2027年4月30日。

4、付款方式：

（1）、每个月请款支付一次，支付已完且合格工作量价款的50%进度款(请款月的15日前，中标单位提供上月工作量产值，经发包人审核后作为付款依据 )；

（2）、工程完成后，支付至已完且合格工作量价款的70%；

（3）、工程经上级部门审计后，支付至结算审定价款的80%；

（4）、待项目综合验收合格后，支付至结算审定价款的97%,余款3%,待缺陷责任期满后付清。 (若该项目列入抽复审，按抽复审结果进行调整，并按规定给付。由于财务结算等流程问题，特殊情况结算会滞后)。

第五章 合同条款

合同编号：

太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）2025-2026年度工程设计采购施工总承包-固化土外运项目（专业分包）

合

同

书

甲方：宜兴市公用市政工程有限公司

乙方：

甲方（发包方）：宜兴市公用市政工程有限公司

地址：宜兴经济技术开发区文庄路16号

法定代表人：秦正宏

电话：0510-87111503

乙方（分包方）：

统一社会信用代码：

地址：

法定代表人：

电话：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方双方就太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）一期工程固化土外运专业分包事项经协商达成一致，订立本合同。

1、工程概况

1.1工程名称：太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）2025-2026年度工程设计采购施工总承包-固化土外运项目（专业分包）

1.2工程地点：宜兴市

1.3承包范围：实施内容为图纸范围内的固化土外运等工程。

1.4主要内容：详见施工图纸

1.5承包方式：专业分包

2、合同价款

2.1合同价款：

合同含税暂估价（让利后）：（大写）        元整，（小写）人民币       元；

合同不含税暂估价（让利后）：（大写）          ，（小写）人民币       元；

税率 9 %；税金：人民币    元

2.2结算方式：

2.2.1工程费结算：

人工费、辅助材料、各类型施工辅助机械费、利润、税金、各项技术措施费、赶工措施费、窝工费、窝机费、材料包装、运输、二次搬运费用、保管、保险费、成品保护费、检测费、自身承包范围内工作完成后竣工清理费用等一切费用均包含在合同价中，工程完工按甲方验收合格的实际工程量及工程最终审定结算金额为结算依据。乙方开具符合甲方财务要求的增值税专用发票。

建安费按招标时现行江苏省和本地相关工程费用定额（总价措施费按规范计取，费率以审定费率计算，单价措施费按实际发生量计取，最终以审定价为准）、计价规范、计价定额和配套文件执行。

材料价格（除甲供主材及设备外）按施工当期《无锡工程造价信息》（宜兴市建设工程材料信息价）发布的建设工程材料信息价（指建材信息除税信息价，不含市场参考价和厂家发布的信息价）为准。

人工费以施工期间省市建设主管部门发布的政策性包工包料工程人工费调整标准进入结算。

工程费结算=实际工程量*投标单价[报价单价       （元/立方米水下方）]。

本工程主材由甲方提供，包含   /  等。

本工程主要辅材由甲方提供，包括：\，其余辅材均由乙方提供。

经甲方同意后，由乙方供应的其余材料，原则上对于市场有信息价的材料，按照计价规范要求计入定额子目中按照合同让利结算，特殊情况另行约定。无信息价的经双方认质认价后，结算时不让利。

2.2.2工程计量要求

工程量计量：按实结算，具体详见合同。

乙方完成一道工序施工验收合格后，在进入下道工序前向监理人报送已完成的工程量报告，并附具已完成工程量报表和有关资料。通知监理、建设单位现场管理、跟踪审计人员进行复核或抽样复测，如乙方未报送工程量或未通知相关单位进行复查、复测就开始施工下一道工序，导致已完工工程量无法审核的不利后果由乙方承担 ，甲方有权对未报送工程量以及未复核、未复测工程量不予计价或由跟踪审计单位跟进现场情况确定工程量，由此造成甲方未能向建设单位结算工程量造成损失（材料损失、管理费、工程款损失等）由乙方承担。

2.3乙方账户信息：

开 户 行：

开 户 名：

账    号：

甲方应将合同款项付至上述账户中，乙方应确保其提供的收款账户信息是准确无误的，否则由此产生的损失由乙方自行承担。

2.4乙方确认并同意：在甲方与建设单位完成审核结算前，乙方无权主张与甲方结算工程款。

3、合同工期与工程资料

3.1工程开工日期暂定：

计划施工时间：合同签订之日起，具体以甲方书面通知为准。

3.2完工日期暂定：

计划完工时间： 2027年4月30日（具体以满足甲方和总包方的现场实际进度要求为准）。

3.3工期总日历天数暂定：430天。

详细施工计划（含节点计划）甲方将根据业主总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行工程施工进度应当满足总包合同要求。

3.4工期逾期：

乙方需在中标通知书下发后7天之内组织人员及泥驳船进场。若因乙方原因严重影响甲方施工进度超过14天的，甲方有权减少乙方分包范围或者解除合同，并重新挑选施工队伍进场。乙方应在接到甲方退场通知书后3日内退场完毕。

3.5工程资料：

乙方需提供的所有工程资料（包括但不限于开工报告、施工组织设计、工序报验资料、隐蔽工程资料、计量签证资料、变更资料、验收资料、竣工资料、竣工图、安全台账资料、工程结算书等），所有工程资料均由乙方自己编制（如需甲方编制，编制费用由乙方支付）；乙方的工程结算书需经政府审计部门审计核定后方可作为今后的结算依据；乙方的工程结算书在今后的审计过程中，核减率如超过10%，乙方与甲方结算的下浮率在合同下浮率的基础上增加1%。

施工中乙方应做到工程资料的及时、真实、完整，如建设单位、监理及甲方检查到不同步、做假、缺漏等行为，每发生一次罚款2000元，并且对资料中涉及结算的隐蔽工程量，甲方有权不予认可，不予计量，同时进行停工整改，造成的一切损失由乙方自行承担。工程竣工验收后15天内上报技术资料及竣工图，30天内上报竣工结算资料（资料按照建设行政主管部门及甲方要求的份数提供），约定期限内未上报技术资料及竣工结算资料，造成误期的按1000元/天处罚。

甲方因以上原因遭受的全部损失包括被建设单位追究工期延误责任产生的损失、因资料上报不及时被建设单位追究责任的损失，以及其他直接、间接损失等，由乙方承担全部责任。

4、质量标准

4.1工程质量标准为：符合总包合同约定的质量标准；

4.2工程适用的工程建设标准：

除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程，不得低于国家强制性工程质量标准。

4.3乙方应按本工程采用的施工技术规范，甲方提供的施工图及下发的技术交底要求，合理组织劳务作业，加强质量控制，确保工程质量。

4.4甲方按总包合同约定的有关质量标准对乙方完成的工作进行验收。如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担，工程质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款等全部经济损失，且工期不予顺延，同时甲方有权解除合同。

4.5每道工序经甲方、现场监理验收合格后方能进行下道工序施工，同时乙方安排人员及车辆进行配合；施工现场发生违规行为，甲方有权制止和下发暂停施工令。由此产生工期延误责任由乙方承担。

- 农民工工资支付特别条款

5.1乙方是本工程农民工管理的责任人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工资发放等工作；

5.2 在施工过程中，乙方必须认真执行国家有关劳动保护和劳动报酬的规定，应当按照中华人民共和国国务院令第724号《保障农民工工资支付条例》及时、足额支付农民工工资，且民工工资必须直接发放到民工本人手中，否则引起的一切后果及法律责任由乙方承担

5.3乙方应向甲方提供施工人员劳动合同、身份证复印件、施工人员名册及收款账户，花名册应注明施工人员姓名、施工信息、工种、施工范围、劳动报酬等信息。乙方应在相关人员变更时及时通知甲方，并重新向甲方递交新的名册。

5.4每次付款前，乙方应当向甲方提供由建筑工人签字认可的工人工资已结清的凭证。

5.5如建设单位要求甲方支付工人工资保证金或将部分工程款支付至民工工资专用账户的，则该约定对乙方具有同样的约束力。

5.6乙方必须签署关于缴纳农民工工伤保险费的承诺（详见附件5），并为其雇佣人员办理意外伤害保险，支付保险费用。甲方发现乙方未办理意外伤害保险的，有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得工程价款中代为办理，甲方代为办理保险因此支付的费用视为对乙方合同价款的支付。

6、甲方驻工地代表

6.1甲方驻工地代表姓名：  /  ，职务：  /  ，联系方式：  /  。

6.2甲方驻工地代表的职权权限仅限于本条款所授权事宜，超出该事项范围的，则须甲方单独书面授权，否则，对甲方不发生约束力。甲方驻工地代表有权按本合同合同约定向乙方发出指令和决定，履行分包合同约定的职权和义务。无权代表甲方确认工程量、签署签证、索赔资料和签署其他涉及工程款结算的书面资料。上述资料只有经甲方审核确认、加盖项目部公章后方可作为施工期间和最终结算、付款的依据。

6.3甲方代表可授权具体的管理人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时可撤回授权，授权和撤回均应提前通知乙方。

6.4甲方如需更换驻工地代表，应提前通知乙方，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。

7、乙方驻工地代表

7.1乙方驻工地代表姓名：  /  ，职务：  /  ，联系方式：  /  。

7.2乙方驻工地代表的职权：按甲方批准的施工组织设计（或施工方案）、施工作业计划、工期控制计划、质量标准和甲方指令、要求施工，遵守建设单位、甲方和监理单位的各项规章制度，履行分包合同中规定的其他所有职责和义务；代表乙方履行合同约定义务，处理施工过程中材料设备领用、签订补充协议及签收甲方、监理单位的其他书面往来文件或书面通知，确认工程量、结算、领取工程款等相关事宜。

7.3乙方未经甲方书面同意，不得擅自更换驻工地代表。征得甲方书面同意如更换的，后任继续履行前任应履行的合同文件约定的义务及其有关的承诺和责任。乙方擅自更换驻工地代表，将被视为违约，并承担违约责任。

7.4如乙方驻工地代表违反分包合同规定的各项职责和义务，或甲方认为乙方驻工地代表不称职，甲方有权要求乙方更换驻工地代表，乙方应予执行，乙方拒绝更换的甲方有权解除本合同。

7.5乙方驻工地代表如需离开施工现场的，应提前书面向甲方请假，征得甲方书面同意后方可离开本合同工程施工现场，未经甲方同意擅自离开施工现场的，每一天承担5000元违约金，擅自离开施工现场连续3天以上或累计达到10天以上，甲方有权要求更换驻工地代表。

8、甲方权利和义务

8.1提供现场必要的施工条件（水、电接口等），完成施工场地交接，但安装施工用电、用水管线、计量设备及水电用费等相关费用由乙方自行承担，乙方不安装的，甲方有权委托第三方安装，由此产生费用从乙方工程款中扣除。

8.2指导、监督和检查乙方的工程质量、工期、安全生产和文明施工等管理工作，及时解决和纠正施工中出现的各种问题。

8.3协调建设单位、监理单位及其他分包单位的关系。

8.4按有关规定组织和参加竣工验收交接及竣工文件汇编等工作。

8.5审核乙方提交的约定工程量、结算资料，按本合同约定支付工程进度款，办理结算手续，向乙方支付工程款。

8.7督促乙方落实确保工程质量、环境保护、职业健康安全的措施。

8.8当乙方不能按时按质按量完成合同约定工作内容且拒不整改的，甲方有权决定调减乙方的分包工作量或直接解除本合同或将乙方清退出场，并有权追究乙方的相关责任。

8.9施工过程中，最终结算付款前，乙方未及时支付为履行本合同而发生工日工资等各种债务，甲方为保证合同履行有权在乙方核实欠款金额、收款人后直接将工程款向第三方代付，该代付款项直接计入已付工程款。如由此给甲方造成不利影响，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

8.10对发现不符合合同约定、有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令乙方停工整顿。乙方对甲方提供的建议应及时改进，以保证施工安全、工程质量及工期进度。经两次书面提示，乙方拒不改正的，甲方有权解除本合同，将乙方清退出场，乙方已完工按实际完工工程量80%结算工程款，以赔偿乙方退场甲方继续施工或委托第三人施工造成的结算价差损失、工程质量不合格整改费损失、甲方因此向建设单位承担的违约责任、罚金、索赔等费用，如不足以弥补甲方上述损失的，甲方有权继续追偿。

9、乙方权利和义务

9.1组织合格的、身体健康及具有相应资格证书、能满足施工需要的工作人员投入工作并纳入甲方统一管理。人员进场后7天内向甲方提供所有作业人员名单、劳动合同以及特种工种操作证。乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应按月向甲方提供加盖公章的其聘用、雇用、管理、使用人员和农民工的全员考勤表及其合理的工资表，提供全员身份证原件配合甲方进行实名认证。乙方必须及时、足额为履行本合同人员缴纳国家规定的社会保障费用。

9.2乙方根据建设单位已批准施工组织设计总进度计划或甲方施工安排，每月月底前 5 天内提交下月施工计划、人员进场安排，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

乙方应当根据工程施工进度计划合理安排施工人员，确保工程施工进度，如其人力明显投入不足，不能满足施工进度计划要求的，甲方有权要求其整改，拒绝整改的，甲方有权减少其承包范围或者直接解除双方合同。

9.3甲方随时可以向乙方发出指令和决定，乙方应执行甲方发出的所有指令和决定。乙方认为指令不合理，应在24小时内提出书面异议。

9.4严格按照甲方提供的设计图纸、施工规范、验收标准和有关技术交底组织施工，按照监理或业主审批的施工设计方案、合同约定的施工验收规范、质量检验标准和施工安全操作规程进行施工，服从甲方、建设单位和监理单位的管理、监督与检查，确保各项指标的实现。如技术资料与现场不吻合或施工条件发生变化的，乙方应及时告知甲方。

乙方不得擅自变更施工工艺、施工做法，否则，由此引起的质量问题由乙方承担，造成工程整改、重做发生的费用由乙方承担。变更导致工程造价增加，建设单位拒绝进行结算的，该损失由乙方承担。

9.5乙方应根据具体情况，配备满足本工程需要且符合安全性能要求的施工机械设备。

9.6严格落实工程质量、环境保护、职业健康安全的措施，对自身管理和使用人员等加强安全教育和培训，认真执行安全规范和交底，严格遵守安全管理制度，落实各项安全措施，确保施工安全；严格执行国家有关部门对施工现场安全、环保、消防、卫生、文明施工等管理规定；承担由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、环境污染、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。乙方应及时清理由自身施工所产生的建筑垃圾，保持施工场地的清街，做好施工期间车辆进出场的保洁，施工完毕应严格按甲方要求做到工完场清。

9.7乙方负责已完（竣）工工程未移交甲方前的保护工作。做好施工场地周边建筑物、构筑物、地上附着物和地下文物、管道、电路、线路等保护和防护工作。如造成损毁，因此发生的罚款、造成甲方损失等，均由乙方承担。

9.8确保现场安全检查符合有关规定，并采取严格的安全防护措施，杜绝各类事故发生，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的一切费用（包括给甲方造成的损失）。

9.9乙方应坚持安全生产，做好劳动保护，承担安全施工费用，乙方进入施工现场的所有施工人员，必须正确佩戴安全帽，否则，出现一次，甲方有权对乙方予以1000元的处罚（安全帽的购买费用由乙方承担）。乙方所有的安全、工伤、劳保等均由乙方负责，与甲方无关，因该等问题给甲方造成损失的，由乙方最终承担。

9.10遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，乙方承担因此发生的费用。因施工质量不合格、安全文明、施工噪音、环境报告未按规范执行产生费用、罚款由乙方承担，甲方被建设单位、行政主管部门罚款后有权向乙方追偿。

9.11乙方应做好安保义务，并安排人员24小时内现场值班，并对领用材料，因乙方安保措施不到位而发生的设备、材料的毁损、灭失、被盗等责任由乙方承担。

9.12本工程在乙方施工中实行乙方负责本工程全部质量责任，乙方必须执行国家和行业以及当地工程质量管理部门的相关规定，达到工程质量合格要求，承担质保期的缺陷责任和质量返工等责任，本工程所发生的一切质量责任事故概由乙方负责，因质量事故引起的经济赔偿和民事诉讼、刑事责任由乙方全部承担。否则，甲方有权扣留乙方工程款用于工程质量事故处理，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失，并追究乙方法律责任。

9.13乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。甲方发现乙方未办理意外伤害保险的，有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得工程价款中代为办理，甲方代为办理保险因此支付的费用视为对乙方合同价款的支付。

9.14乙方不得以任何理由停工，乙方认为甲方存在工程款支付迟延的，应当先向甲方发生书面催告通知，并由双方协商解决，协商前乙方不得停工、窝工。乙方在本工程施工中发生的停工，属于乙方原因造成的，甲方有权扣留乙方工程款用于解决和处理上述问题，同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失，并追究乙方法律责任。

9.15乙方不得将其承包的工程进行再分包或转包，否则甲方有权要求其承担合同暂定总价10%的违约金，并有权解除合同。

9.16乙方当月工程量签证计量（经建设单位、监理单位及跟踪审计签字认可）必须下月5号前报甲方公司项目管理部，否则甲方有权顺延支付工程款。经项目管理部审核通过后报公司商务管理部进行工程款结算。

10、设备和材料

10.1材料进场时，必须经甲方验证合格后方可进场使用。甲方根据理论数量按计划需用量调拨乙方管理和使用。乙方承担甲方供应材料在现场的保管看守义务，应避免材料因保管不善变质失效或者被盗，由此造成损失由乙方承担。甲方不支付乙方甲供材保管费。

10.2由甲方提供的材料由甲方通知乙方派人参加验收，乙方操作不当或因保管不善造成材料超耗，给甲方造成的损失由乙方赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；甲供材料种类、质量等级与合同文件的规定如有不符，乙方可拒绝接受。甲供材损耗上限为审定定额损耗。

11、质量检查与验收

11.1乙方应随时允许并配合甲方或监理单位进入乙方施工场地检查工程质量。甲方或监理单位发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的，甲方有权责令停工整顿。乙方对甲方提供的合理建议应及时改进，以保证工程质量。经两次书面提示，乙方拒不改正的，甲方有权解除本合同，将乙方清退出场，乙方按本协议第15条约定承担责任。

11.2乙方施工质量应达到总包合同约定的工程质量标准，并确保达到国家、建设部等相关部委现行的工程质量验收标准及设计要求，一次验收分部分项工程合格率达100% ；执行国家《建设工程质量管理条例》，并按国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2013）以及与项目相关的配套规范检测、评定、验收，确保工程质量达合格工程标准，并一次性验收合格。工程质量达不到约定的质量标准，乙方应负责维修及整改，相应费用由乙方承担。因工程质量不合格给甲方造成其他损失的，乙方还应承担相应违约责任。经返工和整改后仍达不到要求的，甲方可另行指派施工单位对不合格工程进行返工重作，且由乙方承担一切费用，质量保修金不予返还。但如果是甲方提供技术资料、设计资料或材料问题造成的质量问题由甲方负责。

12、安全文明施工

本工程安全文明施工要求： 不低于宜兴市地方相关部门要求标准 ，（具体详见 附件2：安全协议书）。

13、工程进度款结算及支付方式：

13.1工程款支付：

13.1.1本合同无预付款；

13.1.2进度款支付：

（1）、每个月请款支付一次，支付已完且合格工作量价款的50%进度款(请款月的15日前，中标单位提供上月工作量产值，经发包人审核后作为付款依据 )；

（2）、工程完成后，支付至已完且合格工作量价款的70%；

（3）、工程经上级部门审计后，支付至结算审定价款的80%；

（4）、待项目综合验收合格后，支付至结算审定价款的97%,余款3%,待缺陷责任期满后付清。 (若该项目列入抽复审，按抽复审结果进行调整，并按规定给付。由于财务结算等流程问题，特殊情况结算会滞后)。

13.2工程竣工验收合格后（或在合同履行过程中因甲乙双方或者单方的原因致使合同解除的），乙方应在上述事件发生后的30个工作日内向甲方提交本合同工程的最终验工结算单及相关结算依据资料，甲方对提交资料进行初审，乙方应对提交资料的真实性、准确性负责，结算资料没有包括的工程部分视为让利或是对该部分权利的放弃，在工程送审后并不得另行主张该部分权利（送审前乙方需对应本合同要求进行送审承诺书的书面确认）。若因乙方原因导致乙方未按上述约定的期限上报最终结算单及完整的结算资料，导致逾期结算及工程量无法确定的责任由乙方承担。建设单位没有与甲方办理结算前，甲方有权不与乙方进行结算，乙方对此不提出异议。

13.3根据建设单位对本工程审计结算的要求，建设单位委托审计部门对本工程的审计结论对乙方同时具有约束力，乙方在工程审计过程中有义务配合甲方、建设单位、审计部门对现场进行工程量的审计复核，甲方有权根据总包合同审计结算结论对乙方合同价款等进行对应调整，乙方自愿接受。

13.4甲方付款前，乙方提供符合甲方财务要求的正规发票（抵扣税率达到足额抵扣、抵扣税率不足时差额在工程款中扣除），同时附农民工工资已付清的支付凭证及不拖欠工资承诺函等相关资料，并按甲方流程办理付款申请。如乙方不能提供上述资料，则甲方有权不予付款。

14、保修条款约定

14.1对应总包合同约定的质量保修期，乙方负责自竣工验收之日起至保修期结束之间的质量问题的维修作业，并承担相关费用（具体详见 附件1：工程质量保修书）。

14.2乙方在接到报修通知后40分钟内响应，24小时内维修人员赶赴现场，一般故障4小时内解决（特殊原因除外）。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除，并另扣甲方违约金1000元/次。

15、分包合同解除与撤场

15.1合同期内，如乙方出现以下情况（包括但不限于）之一，即可认定乙方根本性违约，甲方可单方面解除本合同，对乙方清退出场。乙方已完工按实际完工工程量80%结算工程款，以赔偿乙方退场甲方继续施工或委托第三人施工造成的结算价差损失、工程质量不合格整改费损失、甲方因此向业主或第三方承担的违约责任、罚金、索赔等费用，如不足以弥补甲方上述损失的，从剩余工程款中予以扣除。

（1）未按承诺投入资金、劳动人员，严重施工进度（与施工计划相比延误14天以上）；

（2）施工质量不合格无法通过验收、擅自变更施工工艺和施工做法，经甲方通知后拒不改正的；

（3）违反安全文明施工要求或安全文明施工措施投入不足，且拒绝按甲方、监理要求整改的；

（4）无故不服从项目业主、甲方的技术指导和生产管理，；

（5）发生群体性械斗事件，或雇员打架斗殴、寻衅滋事，造成人员死亡的，严重影响甲方企业形象、声誉的；

（6）未经与甲方进行协商，自行停工、窝工的；

（7）乙方将承揽的工程以任何方式进行转包、分包的；

15.2乙方应在接到甲方退场通知后3日内退场完毕，并保持施工场地的整洁、卫生，否则视为乙方放弃其遗留在施工场地的设备材料的所有权，甲方有权自行处理，甲方因此清退而产生的清退费用从乙方工程款中予以扣除。

15.3乙方应在合同解除或终止后7天内向甲方提交完整的工程资料，包括质量验收质量、材料检验资料等，否则甲方有权不向乙方结算、支付剩余工程款。

16、违约责任

16.1在过程检测、验收中，乙方施工工程不能满足质量要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担工期延误的违约责任并承担甲方由此引起的直接和间接的经济损失。

16.2工程完工后，乙方在甲方指定的期限内拒不提交工程资料、竣工验收资料，经甲方催促后乙方仍不提交的，甲方有权拒绝向乙方支付工程款。

16.3因乙方违约，应予赔偿的损失范围包括：甲方的损失范围包括但不限于甲方另行委托第三方施工造成的结算费用价差损失、抢工费、工程质量不合格整改费损失、甲方因此向业主和总包方支付的违约责任、罚金、索赔等费用以及甲方为维护自身合法权益而支付的差旅费、诉讼费、律师费等。甲方有权将相应违约金和损失赔偿金额在应支付的合同金额中扣除。

16.4 工期违约：乙方未按本合同约定及甲方书面指令的工期、节点进度完成服务，每逾期1天，按合同暂定总价的0.05%向甲方支付违约金，逾期违约金累计计算，最高不超过合同暂定总价的5%；逾期超过14天的，甲方有权解除合同，乙方除承担上述违约金外，还应赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于甲方另行委托第三方服务的价差、甲方被建设单位追究的工期延误罚金等），同时乙方已完服务量按实际完工工程量的80%结算，不足弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。因乙方原因导致工期延误，甲方无需向乙方支付任何窝工、窝机费用，且工期不予顺延。

16.5 质量违约：乙方工程经甲方、监理验收不合格，需立即停工整改，整改费用全部由乙方承担，同时按该不合格分项价款的10%向甲方支付违约金；同一分项整改2次仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应赔偿甲方因此产生的全部损失（包括但不限于返工费、检测费、甲方被建设单位处罚的质量罚金等），质量保修金不予返还。若因乙方质量问题造成质量事故的，乙方除承担全部整改、赔偿费用外，还应按合同暂定总价的15%向甲方支付违约金，情节严重的，甲方有权追究乙方的法律责任，同时乙方需承担由此给甲方造成的名誉损失。

16.6资料违约：乙方未按本合同3.5条约定及时、真实、完整提交资料，每逾期1天，按1000元/天向甲方支付违约金；资料存在造假、缺漏、不同步等情况，每发生1次，支付2000元违约金，累计超过3次的，甲方有权不予认可该部分相关工程量，不予计量付款，同时乙方需在甲方指定期限内整改，整改费用由乙方承担，逾期未整改的，甲方有权解除合同并追究乙方损失。项目验收后，乙方未按约定期限上报技术资料、及结算资料，逾期超过30天的，按5000元/天追加违约金，同时甲方有权暂停支付全部服务款，直至乙方补齐所有资料，由此造成的结算延误及损失由乙方全部承担。

16.7 农民工工资管理违约：乙方未按本合同5条约定支付农民工工资，导致农民工上访、闹事或投诉至相关部门的，每发生1次，乙方需向甲方支付5000-20000元违约金（根据事件严重程度确定），同时乙方需在24小时内足额结清拖欠工资，平息事件；因此给甲方造成损失（包括但不限于罚款、名誉损失、处理费用等）的，乙方需全额赔偿；累计发生2次及以上的，甲方有权解除合同，乙方已完服务按实际完工工程量的70%结算，不足弥补甲方损失的，甲方有权追偿。乙方未按约定提供农民工劳动合同、考勤表、工资支付凭证等资料，每缺失1项，支付500元违约金，逾期未补齐的，甲方有权顺延支付工程款。

16.8 其他违约：乙方擅自变更施工工艺、做法，未按甲方指令实施，或无故停工、窝工，需向甲方支付合同暂定总价3%的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的损失，甲方有权责令乙方整改，逾期未整改的，甲方有权解除合同；乙方未按约定配合甲方、监理及审计部门的检查、复核工作，每发生1次，支付1000元违约金，由此导致工程量无法核实或结算延误的，责任由乙方承担；乙方未按约定履行安保义务，导致设备、材料被盗、毁损，需全额赔偿甲方损失，同时支付1000-3000元违约金；乙方未按约定办理意外伤害保险等相关保险，甲方有权代为办理，费用从乙方项目款中扣除，同时乙方需支付合同暂定总价1%的违约金。

16.9 无故停工违约：乙方发生无故停工的，每停工1天（按自然日计算，自停工状态持续满2小时的当日起算，不足1天按1天计算），需向甲方支付50000元（大写：人民币伍万元整）违约金，该违约金按日累计计算，不设上限，甲方有权从应付乙方的任何一笔工程款中直接抵扣，不足抵扣部分有权向乙方追偿。乙方无故停工累计满5天（含5天）的，视为乙方根本性严重违约，甲方有权单方解除本合同，同时没收乙方已交纳的全部履约保证金（如有），没收的履约保证金用于弥补甲方因此遭受的工期延误、重新组织施工队伍价差、被建设单位追究的罚金等全部损失，不足弥补损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

16.10根本违约：乙方因成本问题拒绝施工、单方面要求调价，或因自身原因（如设备离场、人员解散）无法继续履行本合同约定义务的，视为乙方根本性违约。甲方有权立即解除本合同，没收乙方已交纳的全部履约保证金，同时有权要求乙方支付合同暂定总价10%的违约金，该违约金不足以弥补甲方因此遭受的工期延误、重新组织施工队伍价差、被建设单位追究的罚金等全部损失的，甲方有权继续向乙方追偿。

16.11转包、违法分包违约新增：乙方不得将本项目进行转包、违法分包，一经甲方发现，视为乙方根本性违约。甲方有权立即解除本合同，没收乙方已交纳的全部履约保证金，同时要求乙方支付合同总价款8%的违约金，且转包单位、违法分包单位与乙方共同对甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于工期延误、重新组织施工队伍价差、被建设单位追究的罚金等）承担连带赔偿责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权继续向乙方及转包/分包单位追偿。

17、分包合同生效与终止

合同自双方签字盖章之日起生效，并在工程竣工交付、甲方付清分包工程结算尾款后终止。

18、争议解决

如双方因为本合同履行产生任何争议，双方首先应友好协商解决，协商不成的，双方同意由工程所在地人民法院诉讼解决。

发生纠纷后，无论纠纷是否解决，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护已完成工作成果，双方已解除合同。

- 其他说明

经乙方确认后上报给甲方的结算书经审计单位审核后，所产生的审计费（如有），由乙方承担。

20、合同份数

本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

| （以下无正文） 甲方（甲方）（公章）： | 乙方（乙方）（公章）： |
| --- | --- |
| 法人代表人： 授权代表：__________（附授权委托书） | 法人代表人： 授权代表：__________（附授权委托书） |
|  | ______年___月___日 |

- 附件1：

- 安全协议书

甲方（以下称“甲方”）：宜兴市公用市政工程有限公司

分包人（以下称“乙方”）：

为确保工程期间安全生产，明确甲乙双方安全责任，特签订安全协议书，甲乙双方均应依据签定协议书的内容和要求履行各自职责。

1、甲方权利和义务：

（1）工程期间甲方对乙方全面负责安全生产管理，对乙方不服从管理的行为有权进行处理或处罚。

（2）发现乙方存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律及安全隐患不能保证施工安全时，甲方有权进行制止和停工处理，并要求乙方立即整改，消除隐患。

（3）甲方对乙方在工程期间提出合理的安全文明施工要求进行协调并提供帮助。

2、乙方权利和义务

（1）乙方必须为进场作业人员配备并监督正确使用劳保用品。

（2）施工期间必须安排专职安全管理人员负责现场监护、指挥、协调安全管理工作，并做好台账记录。

（3）作业人员进入现场施工之前，乙方负责对参建施工人员进行安全知识和操作技术培训，并组织安全教育和安全交底，并做好记录。

（4）提供单位营业执照、安全生产许可证、人员资格证书、机械设备相关证书和相应安全资料供甲方审核，并经审核同意后进场施工。

（5）遵守甲方安全管理制度、施工现场安全管理要求和安全文明管理处罚标准，严格要求作业人员杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象，并监督作业人员严格遵守相关《安全操作规程》施工，自愿接受甲方安全工作管理。

（6）负责施工区域内的人员劳保、机械设备、临时用电、起重吊装、高处、有限空间、动火作业等安全管理工作，发现违章现象和安全隐患及时纠正和督促整改，消除隐患按时闭环。

（7）出现不按时按要求完成甲方检查出的隐患整改工作或出现不服从甲方管理的行为，自愿接受甲方处理或经济处罚。

（8）施工中遇到无能力解决的安全问题及时与甲方有关人员沟通，不得擅自处理和隐瞒。

（9）及时上报（含未遂）安全事故，做到不迟报、瞒报、谎报。

（10）工程期间督促作业人员自觉遵守“安全第一”、“安全人人有责”的原则，并在确保安全措施的前提下实施作业。

3、安全责任

施工过程中，由于乙方不服从甲方管理或不遵守国家相应的“安全技术规范、规定”、未落实施工方案中“安全技术措施”等，造成违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的安全事故（含未遂事故），除了消除不良影响外并由乙方承担全部法律责任及经济责任。

4、本合同有效期限

本合同自签订之日起生效至工程结束。

5、其他约定

本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，由甲乙双方签字盖章生效。

双方签字：

甲方单位（盖章）                      乙方单位（盖章）

法定代表人（签字）：                  法定代表人（签字）：

日 期：______年___月___日             日 期：______年___月___日

附件2：

# 经营业务廉洁协议

甲方（以下称“甲方”）：宜兴市公用市政工程有限公司

分包人（以下称“乙方”）：

在甲乙双方订立、履行本合同过程中，为保证企业廉洁经营，维护公开、公平、公正的市场经济秩序，促进企业经营业务活动正常健康开展，防止各种不正当行为的发生，根据宜兴市公用市政工程有限公司廉洁自律的有关规定，经友好协商，甲乙双方订立协议如下：

甲乙双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律，禁止任何形式的贿赂行为。

乙方同甲方合作期间，应当通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员及其亲友进行任何形式的商业贿赂和违反廉洁自律的行为：

不得以任何形式向甲方人员及亲友馈赠现金、有价证券、购物卡、充值卡、通信器材、交通工具、非低价值文化用品及其它贵重物品；

不得向甲方人员及亲友提供借款或组织外出旅游、高消费娱乐、旅游风景区会议等；

不得为甲方人员及亲友住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国提供便利或支付应由对方人员支付的各种费用；

其它法律法规及甲方规章制度禁止的行为。

乙方应支持甲方的诚信廉洁工作，若甲方工作人员在业务过程中有索贿行为的，应拒绝并向主管单位投诉。

乙方承诺，如违反本协议约定的，甲方有权单方面终止或解除与乙方签订的业务合同、拒付货款并追究乙方违约责任，同时有权将乙方列入宜兴市公用市政工程有限公司业务合作的“黑名单”，今后公司不与乙方发生任何经济往来。

甲乙双方在签订本廉洁协议后，一经被有关部门查实乙方有违反本协议行为，甲方除要求乙方承担上述民事赔偿责任外，还有权通过司法途径追究其商业贿赂罪（行贿罪）或其它刑事责任。

本廉洁协议与业务合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。本协议有效期为长期有效。

甲方主管单位廉洁监督热线：

本协议壹式贰份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：（盖章）                        乙方：（盖章）

宜兴市公用市政工程有限公司

法定代表人：（签名）                  法定代表人：（签名）

日期：   年   月   日                 日期：   年   月   日

- 附件3：

承 诺 书

宜兴市公用市政工程有限公司：

我公司已经承接贵公司的太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）2025-2026年度工程设计采购施工总承包-固化土外运项目（专业分包）工程。本人为该工程项目的劳务负责人，相关农民工均由本人雇佣及管理。为了保障项目的顺利进行，本人自愿作出如下承诺：

一、本人保证服从贵公司管理，严格按操作规程作业、遵守劳动纪律，如存在违规，则无条件接受处罚。

二、本人保证将你公司因该工程支付给我公司的工程款如期、足额发放给农民工（附工人身份清单），并保证不会私吞、截留工程款等任何有损农民工合法权益及贵司声誉、形象的行为；决不拖欠农民工工资，如有违背，愿接受贵公司的处罚。

三、如发生农民工向贵公司或者工程发包方索要工程款，导致你公司垫付相应款项，对于该部分垫付款项，均视同我公司以及本人收取了工程款；如贵公司支付金额超出最终决算金额，本人承诺，自愿以家庭共同财产与公司共同承担连带责任，返还相应超支金额。本人承担责任范围包括上述超支债务及你公司为实现债权而产生的所有费用，包括但不限于利息、诉讼费、保全费、律师费等。

特此承诺。

承诺人：

年    月    日

附：1.实际施工人身份证复印件

2.农民工身份清单

- 附件4：

# 关于交纳农民工工伤保险费的承诺

宜兴市公用市政工程有限公司：

根据国务院《工伤保险条例》规定，在建筑业企业中，专业承包、劳务分包企业作为用人单位，应是农民工参加工伤保险的法人主体。在现阶段，为保障农民工参加工伤保险的合法权益，实现以建设项目为单位、相关专业承包、劳务分包企业的农民工全员参保、开工前一次性交纳保费的目标，按照政府部门相关规定，我公司承诺在开工前统一按照在你司注册备案农民工花名册一次性交纳农民工工伤保险费。并承诺在签订劳务合同时把保险费保单复印件上交你司存档。

特此承诺。

承诺人：

分包人（盖章）：

日期：         年    月    日

# 第六章 投标文件（格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202601031（代）

项目名称：太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）2025-2026年度工程设计采购施工总承包-固化土外运项目（专业分包）

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表：                  （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用市政工程有限公司、江苏恒鸿建设咨询有限公司：

我方收到你们YXGYJT202601031（代）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方承诺本次采购项目清单中，若涉及到强制采购节能产品或信息安全产品的，将按照招标文件及法律法规要求提供相关产品。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方及评标委员会的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，我方绝不放弃中标资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：没有请填无。

- 与本投标有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

投标人（公章）：

投标人（签名）：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXGYJT202601031（代）

投标人名称（盖章）：                                            单位：元

| 序号 | 项目名称 | 外运数量 （m³水下方） | 外运单价限价 （元/m³水下方） | 投标单价 （元/m³） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太湖内源污染治理（太湖西岸宜兴近岸区域）2025-2026年度工程设计采购施工总承包-固化土外运项目（专业分包） | 3252200 | 16.13 |  |  |
| 合计 |  | （小写） |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |

投标人（签名）：                                               年  月  日

注：全费用含税报价，包含项目直至运输完成过程中产生的所有费用，包含但不限于船运、临时码头建设、后场装车、短驳、卸车整平，监控安装（数据需接入甲方平台）、钢板铺设、磅房建设管理、航道疏浚、项目部搭建、安全文明施工、地方协调及运输过程中涉及到的所有手续办理等，请投标单位自行考虑投标风险。
本次卸土场暂定为西渚堆场，陆运运距1km以内、船运运距约50km。
后续若因堆场调整导致船运、陆运运距增减，则结算单价按照以下方式调整：
船运价格调整：投标单价±0.17*船运增减运距*投标整体下浮率；
陆运价格调整：运距1km以内不做调整，1km以上，每增加1km投标单价增加0.41*陆运增加运距*投标整体下浮率
固化土比例调整：水下方与固化土的比例暂按1：0.62测算；最终按照参建各方确认的水下方与固化土的实方数进行换算，增减幅度同比让利

注：投标整体下浮率为投标单价相对招标文件公布的单价限价的下浮率，即下浮率=(单价限价-投标单价)/单价限价x100%；

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202601031（代）

日期：

宜兴市公用市政工程有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202601031（代））采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，投标时不存在有效期限内的采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法案件当事人名单；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（YXGYJT202601031（代））进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

反面

法定代表人身份证复印件

正面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202601031（代）

日期：

宜兴市公用市政工程有限公司、江苏恒鸿建设咨询有限公司：

（单位）系中华人民共和国合法企业。法定地址：特授权代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

反面

被授权代表身份证复印件

正面

投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月交纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202601031（代）

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；(投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法交纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法交纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人（或其全资子公司、分公司）为本项目被授权代表在近三个月内（不含投标当月）任意一个月交纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 良好的信用记录：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单，或未在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，须在投标文件中提供无不良信用记录承诺书）；

- 投标人提供自有购买合同或者已签订的有效期内的运输船租赁合同，日运输能力总量至少达到8000t/天(需提供内河船舶安全与环保证书复印件及运力计算式)；

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账记录）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号：YXGYJT202601031（代）

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第四章项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

(五)招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（六）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：                    项目编号：YXGYJT202601031（代）

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 投标文件对应页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“第三章评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

投标人签名：                                    日期：

（七）投标人企业概况（格式）

投标人企业概况

投标人名称（盖章）：                      项目编号：YXGYJT202601031（代）

| 公司名称 |  | 营业执照编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地址 |  |
| 企业资质 |  | 成立时间 |  |
| 公司主要业务综述 |  |  |  |

投标人签名：                                    日期：

（八）项目人员配置清单（格式）

项目人员配置清单

投标人名称（盖章）：                     项目编号：YXGYJT202601031（代）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供报价近三个月内（不含投标当月）任意一个月经社保部门确认的社保交纳名单复印件（标注各人员所处位置）和相关证书复印件作为填列证明材料，证明材料请附在本表之后。

3. 上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经招标人同意。擅自更换或不到位属违约行为，我方将安装合同条款处罚。

投标人签名：                                    日期：

（九）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（十）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）